
                                               ОТЧЕТ

Контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Карсунский район» о результатах своей деятельности в части исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению финансового контроля Советом депутатов муниципального образования Карсунское городское поселение 

                                                                                               От 17 января 2019года

Основные показатели деятельности Контрольно-счётной комиссии

муниципального образования «Карсунский район» за 2018год

	Показатель
	Единица измерения
	Значение

	Сведения о Контрольно-счётной комиссии
	
	

	Штатная численность
	ед.
	1

	Фактическая численность,
	ед.
	1

	в том числе количество сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация и проведение внешнего муниципального контроля
	ед.
	1

	Финансовое обеспечение деятельности
	тыс. руб.
	1

	Контрольная деятельность
	
	

	Количество муниципальных учреждений в муниципальном образовании
	ед.
	-

	Количество муниципальных предприятий в муниципальном образовании
	ед.
	3

	Проведено контрольных мероприятий
	ед.
	1

	Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в том числе
	
	

	- органов местного самоуправления
	
	1

	- муниципальных учреждений
	
	

	- муниципальных предприятий
	
	

	- прочих организаций
	
	

	Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий
	тыс.руб.
	6988

	Выявлено нарушений
	ед.
	20

	Выявлено нарушений в ходе контрольных мероприятий, всего, в т.ч.
	тыс.руб.
	1550

	- нецелевое использование бюджетных средств
	
	

	- нарушения при формировании и исполнении бюджетов
	
	855

	- нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности
	
	649

	- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собствен
ностью
	
	42

	- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
	
	4

	-иные нарушения
	
	

	Экспертно-аналитическая деятельность
	
	

	Проведено экспертно-аналитических мероприятий, в т.ч.
	ед.
	2

	- мероприятия, включенные в план работы
	
	2

	- финансово-экономическая экспертиза нормативных правовых актов, из них
	
	

	                          подготовлено заключений по проектам

                          нормативных правовых актов  
	
	

	- прочие (иные) экспертные заключения 
	
	

	Выявлено нарушений всего, в т.ч.
	
	

	контрольная деятельность
	
	20

	экспертно-аналитическая деятельность
	
	1

	Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
	
	

	Направлено предписаний 
	ед.
	

	                  снято с контроля предписаний
	ед.
	

	Направлено представлений
	ед.
	3

	                  снято с контроля представлений
	ед.
	3

	Устранено нарушений, всего, в т.ч.
	тыс.руб.
	1550

	- возмещено в бюджет
	тыс.руб.
	

	- возмещено средств организаций
	тыс.руб.
	

	- выполнено работ, оказано услуг
	тыс. руб.
	

	Устранено нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчётному
	тыс. руб.
	56

	Привлечено к дисциплинарной ответственности
	
	4

	Количество материалов, направленных  в органы прокуратуры
	ед.
	

	Количество возбужденных уголовных дел по результатам проверок
	ед.
	

	Количество публикаций в средствах массовой информации по результатам работы
	ед.
	

	Количество материалов, размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования   по результатам работы
	ед.
	4


ОТЧЕТ    От 18 июня 2018 года                                                                               
По контрольному  мероприятию  законности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования Карсунское  городское  поселение Карсунского района Ульяновской области на финансирование муниципальной программы  «Создание комфортной среды в муниципальном образовании Карсунское  городское  поселение Карсунского района Ульяновской области  на 2015-2019 годы»  

1. Основание контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Карсунский район» на  2018 год от 21.12 2017 г.

 2. Цель контрольного мероприятия: определение законности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования Карсунское  городское  поселение Карсунского района Ульяновской области на финансирование муниципальной программы  «Создание комфортной среды в муниципальном образовании Карсунское  городское  поселение Карсунского района Ульяновской области  на 2015-2019 годы».  

 3. Предмет контрольного мероприятия: законность и результативность расходования средств бюджета муниципального образования Карсунское  городское  поселение Карсунского района Ульяновской области на финансирование муниципальной программы  «Создание комфортной среды в муниципальном образовании Карсунское  городское  поселение Карсунского района Ульяновской области  на 2015-2019 годы» (далее по тексту Программа).
  4. Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования  «Карсунский район» Ульяновской области (далее по тексту МО «Карсунский район»), муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» (далее по тексту МКУ «Централизованная бухгалтерия), муниципальное казенное учреждение «Управление делами» администрации «Карсунский район» Ульяновской области (далее по тексту МКУ «Управление делами»), муниципальное унитарное предприятие «Хозяйственная контора» (далее по тексту МУП «Хозяйственная контора»). 
 5.Проверяемый период: 2017год.  

  6. Сроки проведения контрольного мероприятия: 16.05.18г. по 18.06.18г.

7. Объём проверенных средств – 6227т. руб.
 8. Количество выявленных нарушений - 17. Общая сумма выявленных нарушений составила – 789,4 тыс. рублей.

        Краткое описание выявленных нарушений, в соответствии с укрупненными группами нарушений Классификатора 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые нарушения всего в количестве - 10 ,  на сумму 789,4 тыс. рублей, в том числе:   

       I.Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве -4 , на сумму  94,3 т.руб:

-п. 1.2.5 Классификатора нарушений «Нарушение порядка реализации муниципальных программ» Мероприятие «Уличное освещение территории муниципального образования Карсунское городское поселение»  предусмотрено Программой -  1908,73485т.руб. направлено средств на оплату уличного освещения в сумме – 1905,48376т.руб. Фактические расходы не соответствует Программе  в сумме 3,3т.руб, нарушение Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Карсунский район» и Карсунское городское поселение, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования «Карсунский район» (далее по тексту Порядок) от 09.10.13 № 888. 
       -п. 1.2.5 Классификатора нарушений «Нарушение порядка реализации муниципальных программ» Мероприятие «Ремонт и восстановление уличного освещения» предусмотрено Программой -  697,44570т.руб. направлено средств в сумме –638,54833т.руб . Фактические расходы не соответствует Программе  в сумме 58,9т.руб, нарушение Порядка.
       -п. 1.2.2 Классификатора нарушений «Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ» Мероприятие «Ремонт и содержание имущества» предусматривает  ремонт и благоустройство памятников и обелисков на территории МО Карсунское городское поселение – 99т.руб, из них памятников и обелисков участникам Великой Отечественной Войны -99т.руб. По результатам проведения аукциона в электронной форме заключен Контракт №658531 от 02.05.17 на сумму 99т.руб. В предмет контракта включены ремонт памятников «В.И. Ленина на Центральной площади» на сумму 11,5т.руб, «Обелиска жертвам Чапанного восстания» на сумму 11,6т.руб, всего 23,1т.руб не соответствует муниципальной программе.
-1.2.100 Классификатора нарушений «Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных средств» Заключен Договор №43 от 21.06.17 «Управление делами» на сумму 9т.руб. на покупку запасных частей для триммера. На момент проведения контрольного мероприятия запасные части числятся в под отчете у материально ответственного лица, на триммер не установлены в течение года, т.е. «Управление делами» не обеспечивает результативность использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований нарушение ст.162 БК РФ.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в количестве - 4, на сумму 649,5 т.руб:

-п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами»  Комиссией, назначенной Приказом «Управления делами» от 01.06.17 №28-у произведено списание «на нужды учреждения»  цветочной рассады, которая должна быть передана для посадки МУП «Хозяйственная контора» согласно  Контракта №658543 от 03.05.17 на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории. Цветочная рассада высажена в количестве 8254шт, отсутствуют данные о 1550шт рассады на сумму 36,8т.руб. 
-п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» Мероприятие «Работы по благоустройству и озеленению территории МО Карсунское городское поселение» - предусмотрено Программой 200т.руб. направлено средств в сумме –200т.руб. Заключен Контракт №658543 от 03.05.17 с МУП «Хозяйственная контора» на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории на сумму 200т.руб. В Приложении №1 к контракту определено « После посадки цветник поливается немедленно. Полив осуществляется с момента посадки в течение 15 дней (1 раз в день 20л на 1 м2), в дальнейшем полив производится по мере необходимости, но не реже не реже 2 раза в неделю), период выполнения май- октябрь , объем воды всего 77мз. Согласно представленных документов (товарно-транспортных накладных) полив начался с 14.05.17 по 28.05.17 – 15 дней, затем 2 раза в неделю – 22 недели -44раза, всего запланировано 59 поливов осуществлено – 27 или 45,7%. Произведена оплата в сумме 176,7т.руб. По норме должна быть оплата в сумме 75,4т.руб, завышена сумма оплаты 101,3т.руб.

-п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» Мероприятие «Ремонт и содержание мест захоронения на территории МО Карсунское городское поселение» предусмотрено Программой – 499,9т.руб. Заключен муниципальный контракт № 829231 от 27.11.2017 с КФХ Светов В.Н. с предметом «Ремонт покрытия дорожек на территории кладбищ в р.п. Карсун». Объект основных средств не числится на счетах бухгалтерского учета, в реестре муниципального имущества МО Карсунское городское поселение. 
      -п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» Заключен договор №30 от 29.03.17 на сумму 11,544т.руб с МУП «Хозяйственная контора» с предметом договора «изготовление и установка табличек с названием улиц в с. Краснополка Карсунского района» согласно локального расчета. Произведена оплата в сумме 11,544т.руб на основании справки о стоимости выполненных работ №92 от 10.04.17, Акта о приемке выполненных работ №92 от 10.04.17. Все указанные выше документы не содержат информации о фактическом количестве изготовленных табличек, их внешнему виду, стоимости, месту установки. 

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью в количестве -1 , на сумму 42,1т.руб:

-п. 3.19 Классификатора нарушений «Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в государственной (муниципальной) собственности административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества» в рамках программного мероприятия осуществлялось строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,16км на сумму 42,09518 т.руб, объект не обоснованно отражен как основное средство в  «Управлении делами». 

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в количестве в количестве - 1, на сумму 3,5т.руб:
    - п.4.15 Классификатора нарушений «Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая  своевременность расчетов по контракту (договору)»  Услуги по контракту на «Транспортные услуги»  №819113 от 13.11.17 выполнены в соответствие с Актом №376 от 01.12.17 на сумму 94,775т.руб. и с Актом № 401 от 22.12.17 на сумму 92,565 т.руб., всего на сумму 187,34т.руб. Данный Контракт заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме,  представленные к Акту на выполнение работ  №401 от 22.12.17 товарно-транспортные накладные содержат ТТН от 21.12.17 на сумму 3,536 т.руб, в нарушении  п.1.2, 3.1 предусматривающий срок выполнения работ до 20.12.17.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения всего в количестве - 7, в том числе:

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве  -2

-п. 1.2.2 Классификатора нарушений «Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ». В соответствие с п.5.5 Порядка ежеквартально отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда   администрации муниципального образования «Карсунский район» направляет в администрацию МО «Карсунский район» отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ. Относительно данной Программы за 2017 года сделан вывод: «В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ, утверждёнными постановлением администрации  МО "Карсунский район" от 25.08.2014 № 865, муниципальная программа признаётся  эффективной т.к. значение показателей в натуральном выражении от 80 % до 100%». 

Данный вывод является не обоснованным: оценка эффективности реализации муниципальной программы должна производиться путём сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за соответствующий год с утверждёнными на год значениями целевых индикаторов. Отсутствуют в отчете суммовые выражения.  Исполнителем Программы не ведется учет исполнения индикативных показателей.
 В Программе определены такие показатели, которые не возможно проанализировать:

-«Доля населённых пунктов поселения благоустроивших центральные площади, от общего количества сельских населённых пунктов,%»  числится в реестре муниципального имущества и на балансе  центральная площадь в р.п. Карсун. В состав поселения входят 10 населённых пунктов: 1 рабочий посёлок, 4 села, 2 деревни и 3 посёлка. В 2017 году данный показатель -0%.

- «Доля населённых пунктов, создавших новые парки и скверы, от общего количества сельских населённых пунктов, %». В 2017 году данный показатель -0%.

- «Доля населённых пунктов, установивших новые въездные знаки (или взамен существующих) от общего количества сельских населённых пунктов, %». В 2017 году данный показатель -0%.

- «Доля площади созданных новых цветников от общей площади поселения, %» числится 1120 кв.м. цветников, используется 82%. В 2017 году данный показатель -0%.

-«Доля населённых пунктов поселения благоустроивших памятники участникам ВОВ и установивших новые памятники,  от общего количества сельских населённых пунктов, на территориях которых расположены памятники участникам ВОВ,%». В Карсунском городском поселении в 2017 году не устанавливались новые памятники.

- «Доля населённых пунктов поселения благоустроивших воинские участки общественных кладбищ, от общего количества сельских населённых пунктов, на территориях которых расположены воинские участки общественных кладбищ,%». На территории общественных кладбищ МО Карсунское городское поселение отсутствуют воинские участки, данный показатель – 0%.

- п. 1.1.18 Классификатора нарушений «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ» Объекты уличного освещения закреплены на праве оперативного управления Постановлением Администрации МО «Карсунский район» от 25.12.13 №1164 и числятся на балансе «Управление делами». Ежегодно программное финансирование по мероприятию «Уличное освещение»  увеличивается с целью достижения «прироста балансовой (учётной) стоимости объекта благоустройства на каждый рубль вложенных бюджетных средств - ежегодно не менее 5 процентов». Согласно бухгалтерского учета объекты уличного освещения (количество фонарей) с 2013 года не увеличились.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в количестве  - 3

        -п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» По результатам проведения аукциона в электронной форме заключен Контракт №630669 от 27.02.17  на сумму 52,548т.руб с МУП «Хозяйственная контора» с предметом контракта «Демонтаж новогодних украшений в соответствии с локальной сметой». По завершении работ не составлен Акт на утилизацию и (или) на возврат для дальнейшего использования новогодних украшений. 
   -п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» По результатам проведения аукциона в электронной форме заключен Контракт №811285 от 30.10.17 на сумму 9447,88руб с предметом контракта «Устройство памятника «Пионерам» в парке 70-летия Победы». По факту локальный сметный расчет содержит работы по установке постамента, данный объект числится в бухгалтерском учете как основное средство, при этом отсутствуют в учете сами фигуры пионеров. Данный объект не сформирован до конца, нарушение ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

         -п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» По результатам проведения аукциона в электронной форме заключен Контракт № 123 от 29.12.17 с МУП «Хозяйственная контора» на выполнение работ по Новогоднему оформлению р.п. Карсун на сумму 226,42512т.руб. Не осуществлялась передача новогодних украшений МУП «Хозяйственная контора» c целью монтажа, не соответствует количество используемых украшений с их наличием в «Управлении делами». В под отчете у материально ответственного лица числится : растяжка поперечная-100 установлено – 26 гирлянд, гирлянда уличная «Бахрома» - установлено 8,4м, в наличии – 43,5м.   
Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью в количестве  -1

- п. 3.24 Классификатора нарушений «Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества» в рамках программного мероприятия осуществлялось строительство ВЛ-0,4кВ, данный объект не отражен в реестре муниципального имущества МО Карсунское городское поселение нарушение.
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в количестве  -1

-п.4.15 Классификатора нарушений «Нарушения при нормировании в сфере закупок» в рамках мероприятия «Покупка цветочной рассады» направлено средств – 232,48385т.руб, что соответствует Программе. Согласно договора поставки №6 от 03.05.17 на сумму 30т.руб закуплена рассада в количестве 1550шт, По результатам проведения аукциона в электронной форме заключен Контракт №6606477 от 04.05.17 «Управлением делами» закуплена цветочная рассада в количестве 8254 шт. на сумму 202483,85руб.  В казне числится цветочных клумб в р.п. Карсун -1120 кв.м. Отсутствуют нормы расхода рассады на 1 кв.м. 
   9. Выводы: допущенные нарушения приводят к формированию не полной и не достоверной информации о ходе реализации муниципальной  программы, к невозможности осуществления объективной оценки эффективности, целесообразности ее существования, к неисполнению законодательства, нерациональному использованию средств бюджета МО Карсунское городское поселение.  

10. Предложения: направлены в представлении Администрации МО «Карсунский район», МКУ МБУ «Централизованная бухгалтерия»  для устранения выявленных нарушений.

      11. Возражений или замечаний руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия нет.

    Информацию о принятых мерах представить в Контрольно-счетную комиссию МО «Карсунский район»  в срок до 18.07.2018 года.
ОТЧЕТ

                                                                                         От 31 октября 2018 года                                                                               

По контрольному  мероприятию  законности и результативности расходования средств бюджетов муниципальных образований Карсунского района на проведение муниципальных выборов Территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Карсунский район»

1. Основание контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Карсунский район» на  2018 год от 21.12 2017 г.

 2. Цель контрольного мероприятия: определение законности и результативности расходования средств бюджетов муниципальных образований Карсунского района на проведение муниципальных выборов Территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Карсунский район».  

 3. Предмет контрольного мероприятия: законность и результативность расходования средств бюджетов муниципальных образований Карсунского района на проведение муниципальных выборов Территориальной избирательной комиссии муниципального образования (далее по тексту МО) «Карсунский район».

  4. Объект контрольного мероприятия: Территориальная  избирательная  комиссия МО «Карсунский район» (далее по тексту ТИК), Администрация МО «Карсунский  район»,  Администрация МО Языковское городское поселение, Администрация МО Вальдиватское сельское поселение, Администрация МО Большепоселковское сельское поселение, Администрация МО Урено-Карлинское сельское поселение, Администрация МО Сосновское сельское поселение, Администрация МО Горенское сельское поселение, Администрация МО Новопогореловское сельское поселение, МКУ «Централизованная бухгалтерия МО «Карсунский район» Ульяновской области».                                    

5.Проверяемый период: с января по октябрь 2018г.  

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: 21.10.18г. по 31.10.18г.

7. Объём проверенных средств по МО Карсунское городское поселение – 761т. руб.
 8. Количество выявленных нарушений -3. Общая сумма выявленных нарушений составила – тыс. рублей.

        Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые нарушения всего в количестве - 2 ,  на сумму 761 тыс. рублей, в том числе:   

I.Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве -2,   на сумму 761 тыс. рублей: 

- п. 1.2.97  Классификатора нарушений «Неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств»  в нарушении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МО  Карсунское городское поселение, утвержденного распоряжением Администрации МО «Карсунский район»  №25-р от 15 июня 2015 года в бюджетную смету на 2018 год МО  Карсунское городское поселение и в бюджет на момент перечисления средств (03.07.18)  не заложены средства на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа в сумме 535т.руб.
- п. 1.2.97  Классификатора нарушений «Неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств» 

В бюджете  муниципального образования предусмотрены средства на проведение выборов в суммах превышающие потребности, не соответствующие соглашениям от 25.06.18, на 01.10.2018 сумма составляет 226т.руб:

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения всего -1, в том числе:    
7.Иные нарушение в количестве- 1:
-п. 7.4 Классификатора нарушений «Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума» В нарушении Закон Ульяновской области от 01.08.2007 N 109-ЗО (ред. от 28.05.2018) "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" средства, выделенные на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования поступили в распоряжение ТИК, с нарушением регламентированных сроков: позднее 10 дней  со дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования (02.07.2018): МО  Карсунское городское поселение – 04.07.18
    8. Выводы: допущенные нарушения и недостатки приводят к неисполнению законодательства, нерациональному использованию средств бюджета муниципального образования.

   9. Предложения: направлены в представлении Администрации МО «Карсунский район» для устранения выявленных нарушений,  

  10. Возражений или замечаний руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия нет.

Выводы по итогам внешней проверки Контрольно-счетной комиссией Совета депутатов  МО «Карсунский район» отчета об исполнении бюджета МО Карсунское городское поселение за 2017г:

1. Администрацией МО «Карсунский район» годовой отчет об исполнении бюджета МО Карсунское городское поселение за 2017 год представлен в полном объёме и в соответствии со сроками, определенными БК РФ. Отчёт представлен по кодам бюджетной классификации, действовавшей в 2017 году.

2. Собственные доходы бюджета МО Карсунское городское поселение в 2017 году запланированы в сумме 17893,1тыс. руб. Фактическое  поступление в бюджет за январь-декабрь 2017 года составило 20674,9тыс. руб.  План выполнен на 115,5% или на 2781,8 т. руб. 

3. Просроченная кредиторская задолженность составила  на 01.01.17- 0,0т.руб., на 01.01.18.- 0 т.руб. 

4. Задолженность по бюджетным кредитам в 2017 не возникала,  по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.


 5. Данные отчетности являются полными и достоверными.

6.Бюджетные средства МО Карсунское городское поселение использовались исходя из задачи  решения вопросов местного значения в рамках полномочий, определенных законом и имеющихся финансовых возможностей.                

Выводы Контрольно-счетной комиссии по  проекту бюджета муниципаль​ного образова​ния Карсунское городское  поселение на 2019 год:

    -проект бюджета МО Карсунское городское  поселение на 2019г. носит сбалансированный характер и имеет социальную направленность.

-собственные доходы в 2019г. по сравнению с ожидаемыми доходами местного бюджета 2018 года уменьшились на 1164,7 т. руб. и составляют 17767,5 т. руб. (в связи с изменением законодательства по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу в пользу налогоплательщиков), или  84,6% от общей величины доходов. 
-бюджетные средства МО Карсунское городское  поселение планируются исходя из задачи  решения вопросов местного значения в рамках полномочий, определенных законом и имеющихся финансовых возможностей.
Предложения: устранить замечания, указанные в заключении: 
-. Опубликовать  план по использованию средств с указанием основных объектов проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, нарушение Положения о муниципальном дорожном фонде МО  Карсунское городское поселение,  утвержденого Решением Совета депутатов МО Карсунское городское поселение от 29.11.13 №25 (п. 1.2.17 Классификатора нарушений «Нарушение порядка использования бюджетных ассигнований дорожных фондов», «Нарушения при формировании и исполнении бюджетов»)
Председатель контрольно-счетной комиссии

МО «Карсунский район»                                                                            Л.С. Еремина

