Отчет

Контрольного мероприятия  законности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования Большепоселковское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на финансирование муниципальной программы "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Большепоселковское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2021годы" 
                                                                                        от 11 июня 2020 года

1.Основание контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной ко​миссии муниципального образования «Карсунский район» на  2020 год от 16.12.19г. 

           2. Цель контрольного мероприятия: определение законности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования Большепоселковское поселение Карсунского района Ульяновской области на финансирование муниципальной программы    "Комплексное благоустройство территории МО Большепоселковское сельское поселение на 2017-2021годы".
      3. Предмет контрольного мероприятия: законность и результативность расходования средств бюджета муниципального образования Большепоселковское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области (далее по тексту МО Большепоселковское сельское поселение) на финансирование муниципальной программы "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Большепоселковское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2021годы" 
      4. Объект контрольного мероприятия: Администрация МО Большепоселковское сельское поселение, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия МО "Карсунский район" Ульяновской области"  (далее  МБУ «Централизованная бухгалтерия»). 

5.Проверяемый период: 2019г.  

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26.05.2020г. по 11.06.2020г.

          7. Объем проверенных средств  – 1595 т.руб.
                    8.Количество выявленных нарушений - 13. Общая сумма выявленных нарушений составила – 107тыс. рублей.

Краткое описание выявленных нарушений, в соответствии с укрупненными груп​пами нарушений Классификатора 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые нарушения всего в количестве - 9,  на сумму 107тыс. рублей, в том числе:   

I.Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве - 4,   на сумму  54,4тыс. рублей: 

-п. 1.2.2 Классификатора нарушений «Нарушение порядка реализации муниципальных программ»Бюджетные ассигнования, направленные на финансирование муниципальных программ не  соответствуют ведомственной структуре бюджета в Решениях Совета депутатов МО  Большепоселковское сельское поселение от 28.06.19 №17 на сумму 1157,77278т.руб, от 31.10.19 №26 на сумму -0,7235т.руб, от 30.12.19 №38 на сумму – 0,2т.руб. (Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2017-2021гг" предусмотрено финансирование 1300,49608т.руб, в бюджете -1300,64606т.руб)  в нарушении ст.179 БК РФ, Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Большепоселковское сельское поселение 
-п. 1.2.2 Классификатора нарушений «Нарушение порядка реализации муниципальных программ» Сумма средств, предусмотренных подпрограммой на выполнение мероприятий по реконструкции, ремонту и обустройству мемориальных объектов не соответствует суммам, отраженным в увеличении балансовой стоимости основных средств и балансовой стоимости вновь введенных объектов на сумму по с. Комаровка 25т.руб, по с. Большие Поселки 15т.руб., всего 40т.руб., нарушение Порядка,  ст.179 БК РФ. 
п. 1.2.2 Классификатора нарушений «Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ» Нормативный объем затрат, связанных с зимним содержанием дорог определен Распоряжением в сумме 32,8т.руб по факту израсходовано 40 т.руб, в подпрограмме предусмотрено -32,8т.руб , не соответствует норме  и подпрограмме на сумму 7,2т.руб  нарушение Порядка, ,  ст.179 БК РФ. 
 п. 1.2.2 Классификатора нарушений «Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ»Нормативный объем затрат, связанных с выравниванием дорожного полотна определен Распоряжением в сумме 7,2т.руб по факту расходов не производилось, в подпрограмме предусмотрено -7,2т.руб , не соответствует подпрограмме на сумму 7,2т.руб  нарушение Порядка, ,  ст.179 БК РФ.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал​терской (финансовой) отчетности в количестве -5, на сумму 52,6тыс. рублей: 

-п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» Закуплено энергосберегающих ламп  24 шт. по Договору с ИП Горшкова О.Ю. от 16.01.19 №2 на сумму 12т.руб. На момент проведения контрольного мероприятия  лампы не использованы, отсутствуют данные о необходимости  приобретения, месте замены, объекте, цели, нарушение ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

-п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами»Заключен договор возмездного оказания услуг от 01.08.19 №б\н с предметом "Замена ламп уличного освещения (21 шт) на территории МО Большепоселковское сельское поселение" с физическим лицом на сумму 9.4т.руб, также отнесены расходы на отчисление внебюджетные форды, всего 12т.руб. Составлен Акт о приемке выполненных работ от 31.08.19 №1. В бухгалтерском учете данная операция носит формальный характер, лампы не списаны с материального отчет, не оприходованы бывшие в употреблении (не утилизированы) замененные лампы,  нарушение ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

   п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» Бухгалтерский учет не обеспечивает документальное оформление производства ремонтных работ: отсутствует калькуляция, акты приемки выполненных работ, списание материальных запасов произведено в декабре 2019г. (климатически невозможно производить уборку мусора в мешки, покраску и т.д.), средств в сумме 10т.руб, нарушение ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

-п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» При определении мероприятий, объемов финансирования муниципальной подпро​граммы  не составлены соответствующие первичные учетные документы: акты о состоянии, местенахождения, количестве деревьев нуждающихся в формовочной обрезке, отсутствует калькуляция. Расчитанные нормативы по данному виду работ, утвержденные Распоряжением не применимы на практике. Бухгалтерский учет не обеспечивает документальное оформление формовочной обрезки деревьев, средства в сумме 12,6 т.руб,  использованы с нарушением ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
-п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами»Скашевание травы на территории поселения КРН-2,1 (ГСМ на сумму .т.руб) По договору от 16.05.19 №16\05д\с с ИП Времин В.В. приобретен бензин.

Списание произведено по Акту о списании ГСМ, использованных для газонокосилки за июль, август 2019г. на сумму 6т.руб. Списание носит не обоснованный характер, отсутствует  нормативный документ о принятии нормы списания ГСМ,  01.09.19  оформлен акт по контрольному замеру расхода топлива при работе косилки, средства в сумме 6 т.руб,  использованы с нарушением ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения всего -4 , в том числе: 

      Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве-3

-п.1.1.18 Классификатора нарушений «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципаль​ных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государ​ственных (муниципальных) программ»Постановлением администрации муниципального образования Большепоселковское сельское поселение от 24.10.18 № 31   сформирована комиссия по муниципальным программам, не соблюдается Порядок рассмотрения Комиссией проектов муниципальных программ и проектов постановлений администрации муниципального образования Большепоселковское  сельское  поселение о внесении в муниципальные  программы  изменений,  нарушение Порядка,  ст.179 БК РФ 
-п. 1.1.18 Классификатора нарушений «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ» в муниципальной программе целевые индикаторы формулируются в форме, не позволяющей оценивать и сравнивать различные уровни достижения каждой из целей Программы. Отсюда следует, что целевые показатели должны формулироваться в форме, допускающей их сравнительную оценку, то есть обладать свойством соизмери​мости , нарушение ст. 179 БК РФ 
- п. 1.1.3 Классификатора нарушений «Несоблюдение требований к представлению проекта закона о внесении изменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период» Внесение изменений в Решение Совета депутатов МО Большепоселковское сельское поселение от 14.12.18г. №14 «О бюджете МО Большепоселковское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019 год», связанные с внесением изменений в муниципальную программу, не соответствуют датам Постановлений Администрации МО  Большепоселковское сельское поселение нарушение ст. 212 БК РФ 
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал​терской (финансовой) отчетности в количестве -1
-п. 2.4 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом» Целевые индикаторы  подпрограммы  2019 год  - 24  фонарей, в бухгалтерском учете в 2019г. фонари не числятся. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено, что фактическое количество фонарей равно- 40.        

      9. Выводы: Допущенные нарушения приводят к формированию не полной и не достоверной информации о ходе реализации муниципальной программы, к невозмож​ности осуществления объективной оценки эффективности ее, целесообразности ее существования.

    10. Предложения: направлены в представлении Администрации МО Большепоселковское сельское поселение, МБУ «Централизованная бухгалтерия» , для устранения выявленных нарушений и принятия мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим данные нарушения.

  11. Возражений или замечаний руководителей объектов контрольного мероприя​тия на результаты контрольного мероприятия нет.

    Информацию о принятых мерах представить в Контрольно-счетную комиссию МО «Карсунский район»  в срок до 11.07.2020 года.
Председатель Контрольно-счетной комиссии

МО «Карсунский район»                                                             Л.С. Еремина

