ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2022 годы», за 2021 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020, №42 от 30.12.2021)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» в 2021 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 66675,15215 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 64321,81888 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 51900,19010 | 49981,78082 | 96,30365 |
| Средства областного бюджета | 13346,94134 | 12948,45335 | 97,01438 |
| Средства местного бюджета | 1428,02071 | 1391,58471 | 97,44849 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия:

- Благоустройство дворовых территорий жилых домов в р.п. Карсун, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации;

- Проверка сметной документации по благоустройству территории муниципального образования Карсунское городское поселение;

- Разработка рабочей документации для строительства линии электропередачи р.п. Карсун ул. Языкова;

- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция городского центра «Карсун- перекресток веков» в       р.п. Карсун Ульяновской области» (1 этап);

- Благоустройство по объекту «Реконструкция городского центра «Карсун - перекрёсток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области» (1этап) (в т.ч. проведение авторского надзора);

- Устройство уличного освещения по ул. Языкова в р.п. Карсун Карсунского района Ульяновской области;

- Ремонтно-восстанови-тельные работы улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Лебедева р.п. Карсун;

- Благоустройство территориальных общественных самоуправлений;

- Создание и обустройство детского игрового комплекса в с. Таволжанка муниципального образования Карсунского городского поселения;

- Организация уличного освещения в р.п. Карсун Ульяновской области;

Ставились следующие задачи:

- благоустройство территорий местных объектов социальной сферы;

- благоустройство территорий общего пользования: парков, площадей, бульваров, улиц;

- благоустройство существующих и создание новых парков, скверов, аллей;

- благоустройство памятников, воинских захоронений, общественных кладбищ, установка новых памятников;

- благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов.

В ходе реализации подпрограммы: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»   за 2021 год были выполнены все поставленные задачи.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Название мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий жилых домов в р.п. Карсун, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации. | Сизов Н.А. | Выполнение благоустройства территорий жилых домов. | 01.22 | 11.2022 | 09.2022 | 10.2022 | Выполнение благоустройства территорий жилых домов. | Выполнение благоустройства территорий жилых домов. | - |
| 1.2 | Проверка сметной документации по благоустройству территории муниципального образования Карсунское городское поселение | Сизов Н.А. | Выполнение проверки псд | 01.22 | 11.2022 | 02.2022 | 11.2022 | Выполнение проверки псд | Выполнение проверки псд | - |
| 1.3 | Разработка рабочей документации для строительства линии электропередачи р.п. Карсун ул. Языкова | Сизов Н.А. | Разработка документации. | 01.22 | 11.2022 | 05.2022 | 05.2022 | Разработка документации. | Разработка документации. | - |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция городского центра «Карсун- перекресток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области» (1 этап) | Сизов Н.А. | Разработка псд. | 01.22 | 11.2022 | 04.2022 | 04.2022 | Разработка псд. | Разработка псд. | - |
| 1.5 | Благоустройство по объекту «Реконструкция городского центра «Карсун - перекрёсток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области» (1этап) (в т.ч. проведение авторского надзора) | Сизов Н.А. | Выполнение работ по благоустройству территории. | 03.22 | 11.2022 | 03.2022 | 11.2022 | Выполнение работ по благоустройству территории. | Выполнение работ по благоустройству территории. | - |
| 1.6 | Устройство уличного освещения по ул. Языкова в р.п. Карсун Карсунского района Ульяновской области | Сизов Н.А. | Установка уличного освещения. | 01.22 | 11.2022 | 06.2022 | 06.2022 | Установка уличного освещения. | Установка уличного освещения. | - |
| 1.7 | Ремонтно-восстанови-тельные работы улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Лебедева р.п. Карсун | Сизов Н.А. | Ощебенение ул. Лебедева в р.п. Карсун | 01.22 | 11.2022 | 10.2022 | 10.2022 | Ощебенение ул. Лебедева в р.п. Карсун | Ощебенение ул. Лебедева в р.п. Карсун | - |
| 1.8 | Благоустройство территориальных общественных самоуправлений | Сизов Н.А. | Установка освещения. | 01.22 | 11.2022 | 05.2022 | 05.2022 | Установка освещения. | Установка освещения. | - |
| 1.9 | Создание и обустройство детского игрового комплекса в с. Таволжанка муниципального образования Карсунского городского поселения | Сизов Н.А. | Установка детского игрового комплекса в с. Таволжанка | 01.22 | 11.2022 | 08.2022 | 08.2022 | Установка детского игрового комплекса в с. Таволжанка | Установка детского игрового комплекса в с. Таволжанка | - |
| 1.10 | Организация уличного освещения в р.п. Карсун Ульяновской области | Сизов Н.А. | Установка уличного освещения | 01.22 | 11.2022 | 11.2022 | 11.2022 | Установка уличного освещения | Установка уличного освещения | - |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №190 от 05.04.2021 | Уточнение объема финансирования |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №426 от 28.07.2021 | Уточнение объема финансирования |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №662 от 24.11.2021 | Уточнение объема финансирования |
| 4 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №792 от 24.12.2021 | Уточнение объема финансирования |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1428,021071 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению, на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2022 годы» |  | 66675,15215 | 51900,19010 | 13346,94134 | 1428,02071 | 64321,81888 | 49981,78082 | 12948,45335 | 1391,58471 | -2353,33327 – в связи с невыполнением работ в полном объеме по благоустройству «Карсун-перекресток веков» и в связи с уточнением объемов выполненных работ по освещению, ощебенению и установке детского комплекса. |
| Благоустройство дворовых территорий жилых домов в р.п. Карсун, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации. |  | 2227,56850 | 0,0 | 2116,19008 | 111,37842 | 2227,56850 | 0,0 | 2116,19008 | 111,37842 | - |
| Проверка сметной документации по благоустройству территории муниципального образования Карсунское городское поселение |  | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | - |
| Разработка рабочей документации для строительства линии электропередачи р.п. Карсун ул. Языкова |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | - |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция городского центра «Карсун- перекресток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области» (1 этап) |  | 2000,00000 | 1639,34426 | 327,86885 | 32,78689 | 2000,00000 | 1639,34426 | 327,86885 | 32,78689 | - |
| Благоустройство по объекту «Реконструкция городского центра «Карсун - перекрёсток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области» (1этап) (в т.ч. проведение авторского надзора) |  | 59000,00000 | 48360,65574 | 9672,13115 | 967,213 11 | 56777,40458 | 46538,8562 | 9307,77127 | 930,77711 | -2222,59542 |
| Устройство уличного освещения по ул. Языкова в р.п. Карсун Карсунского района Ульяновской области |  | 665,2726 | 407,79010 | 89,51490 | 167,96760 | 574,75583 | 333,56635 | 73,22188 | 167,9676 | - 90,51677 |
| Ремонтно-восстанови-тельные работы улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Лебедева р.п. Карсун |  | 1856,58572 | 1492,40000 | 327,60000 | 36,58572 | 1829,28573 | 1470,01401 | 322,68600 | 36,58572 | - 27,29999 |
| Благоустройство территориальных общественных самоуправлений |  | 210,52632 | 0,0 | 200,00000 | 10,52632 | 210,52632 | 0,0 | 200,00000 | 10,52632 | - |
| Создание и обустройство детского игрового комплекса в с. Таволжанка муниципального образования Карсунского городского поселения |  | 203,82109 | 0,0 | 200,0 | 3,82109 | 203,82109 | 0,0 | 187,07891 | 3,82109 | -12,92109 |
| Организация уличного освещения в р.п. Карсун Ульяновской области |  | 422,07792 | 0,0 | 413,63636 | 8,44156 | 422,07792 | 0,0 | 413,63636 | 8,44156 | - |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Название подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля населённых пунктов посе-ления благоустроивших цен-тральные площади, от общего количества сельских населённых пунктов | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля населённых пунктов, создавших новые парки и скверы, от общего количества сельских населённых пунктов, | % | 95 | 95 | 100 |
| 1.4 | Доля населённых пунктов, установивших новые въездные знаки (или взамен существующих) от общего количества сельских населённых пунктов, | % | 95 | 95 | 100 |
| 1.5 | Доля площади созданных новых цветников от общей площади поселения, | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Доля населённых пунктов, установивших новые детские игровые площадки, от общего количества сельских населённых пунктов, | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Доля населённых пунктов поселения благоустроивших памятники участникам ВОВ и установивших новые памятники, от общего количества сельских населённых пунктов, на территориях которых расположены памятники участникам ВОВ, | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Доля населённых пунктов поселения благоустроивших воинские участки общественных кладбищ, от общего количества сельских населённых пунктов, на территориях которых расположены воинские участки общественных кладбищ, | % | 100 | 100 | 100 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 100 |

Целями Программы на 2022 год являются: создание комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах; повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования Карсунское городское поселение; повышение уровня благоустройства общественных пространств на территории муниципального образования Карсунское городское поселение; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Карсунское городское поселение; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Карсунское городское поселение