ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» за 2021 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020, №83 от 29.12.2021)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» в 2021 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 3575,90684 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 3575,90684  тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства областного бюджета | 3565,90684 | 3565,90684 | 100 |
| Средства местного бюджета | 10,00 | 10,00 | 100 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия:

- Приобретение канцелярских товаров и картриджей для внесения изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области;

- Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории на основании утвержденных Генеральных планов и Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области, в том числе работы по выполнению геодезической съемки земельных участков и разработке дизайн-проектов благоустройства на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

- Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности за выполнение работ по координатному описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, с последующим внесением в единый государственный реестр недвижимости.

Ставились следующие задачи:

- Внесение изменений в Генеральные планы поселений Карсунского района Ульяновской области;

- Приведение Правил землепользования и застройки на территории Карсунского района Ульяновской области в соответствие с фактическим изменением территориального деления;

- подготовка документации по планировке территорий на основании утверждённых генеральных планов городских и сельских поселений  для обеспечения устойчивого развития территорий Карсунского района Ульяновской области.

В ходе реализации программы «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы»   за 2021 год запланированные задачи были реализованы.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Название мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Приобретение канцелярских товаров и картриджей для внесения изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области | Сизов Н.А. | Канцелярские товары и картриджи для внесения изменений приобретены. | 03.2021-11.2021 | 03.2021-11.2021 | 11.2021 | 11.2021 | Канцелярские товары и картриджи для внесения изменений приобретены. | Канцелярские товары и картриджи для внесения изменений приобретены. | - |
| 1.2 | Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности за выполнение работ по координатному описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, с последующим внесением в единый государственный реестр недвижимости | Сизов Н.А | Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности исполнены. | 07.2021-10.2021 | 07.2021-10.2021 | 10.2021 | 10.2021 | Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности исполнены | Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности исполнены | - |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №210 от 27.05.2020 | Уточнение объема финансирования |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №138 от 16.03.2021 | Уточнение объема финансирования |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №791 от 24.12.2021 | Уточнение объема финансирования |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 10,0 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) Приобретение канцелярских товаров и картриджей для внесения изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» |  | 3575,90684 | 0,0 | 3565,90684 | 10,0 | 3575,90684 | 0,0 | 3565,90684 | 10,0 | - |
| Приобретение канцелярских товаров и картриджей для внесения изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | - |
| Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности за выполнение работ по координатному описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, с последующим внесением в единый государственный реестр недвижимости |  | 3565,90684 | 0,0 | 3565,90684 | 0,0 | 3565,90684 | 0,0 | 3565,90684 | 0,0 | - |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных образований Карсунского района, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых актуализированы, в общем количестве муниципальных образо-ваний Карсунского района, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых утверждены; | % | 25 | 25 | 100 |
| 1.2 | Количество подготовленных проектов планировки и проектов ме-жевания территории применительно к территориям земельных участков, расположенных в Карсунском районе. | Ед. | 2 | 2 | 100 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 100 |

Целями Программы на 2022 год является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений.