ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» за 2021 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020 г.                 29.12.2121 № 83.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» в 2021 году предусмотрено 3003,42764 тыс.руб., из них:

594,07895 тыс. руб. - бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение;

2409,34869 тыс. руб. бюджет муниципального образования «Карсунский район»; в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» 1045,71233 тыс.  руб., за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» источниками которых являются субсидии областного бюджета в размере 1363,63636 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 3003,42764 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства областного бюджета | 1363,63636 | 1363,63636 | 100 |
| Средства местного бюджета (за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области) | 1045,71233 | 1045,71233 | 100 |
| Средства местного бюджета (за счёт средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области) | 594,07895 | 594,07895 | 100 |
| ИТОГО: | 3003,42764 | 3003,42764 | 100 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы».

Основные мероприятия:

- Разработка проекта зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения в муниципальном образовании Урено-Карлинское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области;

- Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по водоснабжению и водотведению;

- Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по участию в организации  сетей наружного освещения;

- Строительство, капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения в р.п. Карсун;

- Прохождение экспертизы, строительно-монтажные работы по переносу распределительного газопровода по адресу: р.п. Карсун, ул. Куйбышева;

Ставились следующие задачи:

- Все поставленные задачи по муниципальной программе были выполнены.

В ходе реализации программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы»   за 2021 год, были выполнены следующие задачи:

- Разработаны проекты зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения в МО «Урено-Карлинское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области;

- Строительно-монтажные работы по переносу распределительного газопровода по адресу р.п. Карсун, ул. Куйбышева;

- Строительство, капитальный и текущей ремонт системы водоснабжения и водоотведения в р.п. Карсун.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработаны проекты зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения в МО «Урено-Карлинское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области | Управление финансов администрации МО «Карсунский район» ульяновской области | Разработка ЗСО | 06.05.2021 | 01.11.2021 | 01.06.2021 | 01.11.2021 |  |  |  |
| 1.3. | Строительно-монтажные работы по переносу распределительного газо-провода по адресу р.п. Карсун, ул. Куйбышева | Управление финансов администрации МО «Карсунский район» ульяновской области | Подготовка земельного участка под строительство МФЦ | 06.05.2021 | 01.07.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 |  |  |  |
| 1.4 | Строительство, капитальный и текущей ремонт системы водоснабжения и водоотведения в р.п. Карсун | Управление финансов администрации МО «Карсунский район» ульяновской области | Улучшения качества питьевого водоснабжения | 01.06.2021 | 01.09.2021 | 01.06.2021 | 01.09.2021 |  |  |  |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации 335 от 17.06.2021 | Уточнение объема финансирования (передвижка внутри программы) |
| 2 | Постановление Администрации 533 от 22.09.2021 | Уточнение объема финансирования (передвижка внутри программы) |
| 3 | Постановление Администрации 803 от 28.12.2021 | Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2022 и 2023 годы) |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 3003,42764 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) Разработаны проекты зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения в МО «Урено-Карлинского сельское поселение Карсунского района Ульяновской области;

2) Строительно-монтажные работы по переносу распределительного газопровода по адресу р.п. Карсун, ул. Куйбышева;

3) Строительство, капитальный и текущей ремонт системы водоснабжения и водоотведения в р.п. Карсун.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы»» | Разработаны проекты зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения в МО «Урено-Карлинского сельское поселение Карсунского района Ульяновской области Бюджет муниципального образования «Карснуский район» | 193,33266 |  |  | 193,33266 | 193,33266 |  |  | 193,33266 | (+/-) |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» | Строительство, капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | 284,9407 |  |  | 284,9407 | 284,9407 |  |  | 284,9407 | (+/-) |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» | Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации-муниципальным образованиям сельским поселениям Карсунского района Ульяновской области Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | 386,31802 |  |  | 386,31802 | 386,31802 |  |  | 386,31802 | (+/-) |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» | Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения сетей наружного освещения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации-муниципальным образованиям городским и сельским поселениям Карсунского района Ульяновской области Средства бюджета муниципального образования «Карсунский район Ульяновской области, источником которых являются субсидии из бюджета Ульяновской области | 1363,63636 |  |  | 1363,63636 | 1363,63636 |  |  |  |  |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1.2 | Введение в эксплуатацию объектов по строительству, реконструкции и ремонт систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области | км | 2,7 | 2,7 | 100 |
| 1.2 | Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей |  | 10,0 | 10,0 | 100 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. 100+100/2=100 |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 100 |

Целями Программы является на 2022 год:

- Строительство, капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения в р.п. Карсун;

- Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления;

- Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию в границах поселения водоснабжения и водоотведения;

- Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по водоснабжениюорганизации сетей уличного освещения;