ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» за 2021 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020 г.                 29.12.2121 № 83.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» в 2021 году предусмотрено 1054,23244 тыс.руб., из них:

435,7390 тыс. руб. бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение, в том числе: за счёт средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение 26,5 тыс. руб., за средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области источниками которых являются субсидии областного бюджета в размере 409,2390 тыс. руб.;

618,49344 тыс. руб. бюджет муниципального образования «Карсунский район»; в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» 209,25444 тыс.  руб., за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» источниками которых являются субсидии областного бюджета в размере 409,2390 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 1054,23244 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства областного бюджета | 409,239 | 409,239 | 100 |
| Средства местного бюджета ( за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области) | 209,25444 | 209,25444 | 100 |
| Средства местного бюджета ( за счёт средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области) | 26,5 | 26,5 | 100 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы».

Основные мероприятия:

-Установка баннеров;

-Оборудование контейнерных площадок в р.п. Карсун;

-Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по выполнению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

-Благоустройство родника «Смоленский» в р.п. Карсун;

-Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области;

Ставились следующие задачи:

- Все поставленные задачи по муниципальной программе были выполнены.

В ходе реализации программы: «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы»   за 2021 год, были выполнены следующие задачи:

- Оборудовали 13 контейнерных площадок в р.п. Карсун по следующим адресам: ул. Максима Горького, д. 100, ул. Максима Горького, д. 126,              ул. Максима Горького, д. 144, ул. Максима Горького, д. 194, ул. Чехова, д. 25 , ул. Репинского, д. 17,  ул. Репинского, д. 26,  ул. Репинского, д. 41,                   ул. Пластова, д. 1, ул. Пензенская, д. 21, ул. Степана Разина,                                 д. 26 ул. Б. Хитрово, д. 12.;

- Благоустроили родник «Смоленский» в р.п. Крсун;

- Ликвидировали несанкционированные свалки на территории Карсунского городского поселения.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство родника «Смоленский» в р.п. Карсун | Управление финансов администрации МО «Карсунский район» ульяновской области | Развитие водохозяйственного комплекса | 06.09.2021 | 27.10.2021 | 20.09.2021 | 27.10.2021 |  |  |  |
| 1.3. | Оборудование контейнерных площадок в р.п. Карсун | Управление финансов администрации МО «Карсунский район» ульяновской области | Защита от негативного природного воздействия | 23.10.2021 | 22.10.2021 | 23.10.2021 | 22.10.2021 |  |  |  |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации 182 от 31.03.2021 | Уточнение объема финансирования (передвижка внутри программы) |
| 2 | Постановление Администрации 411 от 21.07.2021 | Уточнение объема финансирования (передвижка внутри программы) |
| 3 | Постановление Администрации 804 от 28.12.2021 | Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2022 и 2023 годы) |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1054,23244 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) благоустройство родника «Смоленский» в р.п. Карсун;

2) оборудование контейнерных площадок в р.п. Карсун;

3) установка указателя на родник в селе Большие Посёлки;

4) ликвидация несанкционированных свалок на территории Карсунского городского поселения;

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» | Оборудование контейнерных площадок, благоустройство родника «Смоленский», указатель на родник, ликвидация несанкционированных свалок. Бюджет муниципального образования «Карснуский район» | 435,7390 |  | 409,239 | 26,5 | 435,7390 |  | 409,239 | 26,5 | (+/-) |
| Программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» | Оборудование контейнерных площадок, благоустройство родника «Смоленский», указатель на родник, ликвидация несанкционированных свалок. Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | 618,49344 |  | 409,239 | 209,25444 | 618,49344 |  | 409,239 | 209,25444 | (+/-) |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1.2 | Снижение выбросов в атмосферу от стационарных источников, тонн | Тонн | 20,304 | 20,304 |  |
| 1.3 | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.4 | в системе образования |  | 20,304 | 20,304 |  |
| 1.5 | Количество очищенных родников | Ед. |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт колодца для питьевых нужд, 1 ед. | Ед. |  |  |  |
| 1.7 | Ликвидация несанкционированных свалок в р.п. Карсуне | Ед. | 10 | 10 |  |
| 1.8 | Создание и охрана озелененных объектов в р.п. Карсуне | Ед. | 3 | 3 |  |
| 1.9 | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.10 | Парковая зона «Центральный парк» | Ед. | 1 | 1 |  |
| 1.11 | Аллея (центр р.п. Карсуна) | Ед. | 1 | 1 |  |
| 1.12 | Зеленая зона около памятника Родина-Мать | Ед. | 1 | 1 |  |
| 1.13 | Прирост субъектов малого и среднего бизнеса, предоставляющих расчеты за негативное воздействие на окружающую среду | Чел. | 100 | 100 |  |
| 1.14 | Получение дохода в бюджет муниципального района от оплаты за негативное воздействие на окружающую среду | Тыс.руб. | 657,8 | 670,9 |  |
| 1.15 | Посадка деревьев "Лес Победы" | Шт. | 200 | 200 |  |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. 991,104+1004,204/14=71,165 |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 0 |

Целями Программы является на 2022 год:

-Установка баннеров;

-Оборудование контейнерных площадок в р.п. Карсун;

-Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по выполнению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

-Благоустройство родника;

-Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области.