ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район»

Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское

поселение Карсунского района Ульяновской области  на 2022 - 2024 годы»

за 1 квартал 2022 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2022 и 2024 годов»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области                   на 2022-2024 годы» в 2022 году предусмотрено 87116,54168 тыс.руб., из них:

5246,9 тыс. руб. бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение, в том числе: за счёт средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение, за средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области источниками которых являются субсидии областного бюджета в размере 21062191,68 тыс. руб.;

6670,2 тыс. руб. бюджет муниципального образования «Карсунский район»; в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования «Карсунский район», за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» источниками которых являются субсидии областного бюджета в размере 54137,250 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства областного бюджета | 54137,250 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета ( за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области) | 6670,2 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета ( за счёт средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области) | 5246,9 | 0 | 0 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа:  «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022-2024 годы».

Основные мероприятия:

-Ремонт дорог;

-Ремонт тратуаров;

-Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по выполнению(содержание автомобильных дорог местного значения);

Ставились следующие задачи:

- Все поставленные задачи по муниципальной программе были выполнены.

В ходе реализации программы: «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» за 2022 год, были выполнены следующие задачи:

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание сети автомобильных дорог местного значения | Управление финансов администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области | Ремонт дорог | 01.05.22 | 01.11.22 | 01.05.22 | 01.11.22 |  |  |  |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации 808 от 28.12.2021 | Уточнение объема финансирования (передвижка внутри программы) |
| 2 | Постановление Администрации 163 от 10.03.2022 | Уточнение объема финансирования (передвижка внутри программы) |
| 3 | Постановление Администрации 167 от 10.03.2022 | Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2022 и 2023 годы) |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 5246,9 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) ремонт дорог, и тратуаров в р.п. Карсун и сельских поселений;

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское город-ское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022-2024 годы ма | Ремонт дорог Бюджет муниципального образования «Карснуский район» | 87116,54168 |  | 54137,250 | 11917,1 |  |  |  |  | (+/-) |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Программа «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское город-ское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих норативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Ед. | 26 |  |  |
| 1.3 | Сокращение количества дорожно- транспортных проишествий с пострадавшими, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Ед. | 9 |  |  |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ПО ИТОГАМ ГОДА |

Целями Программы является на 2022 год:

-Ремонта дорог и тратуаров;

р.п. Карсун ул. Анисимоа, ул. Котельникова, ул. Горького, ул. Денисова, ул. Ломоносова, ул. Садовая, ул. Некрасова, ул. Казацкая, с. Сосновеа ул. Ульянова, с. Белозерье ул. Верхняя Околица, с. Урено-Карлинское  ул. Полевая, с. Теньковка ул. Дальная, с. Рус. Горенки ул. Советская. С. Беловодье ул. Советская, с. Усть-Урень ул. Окрайная, с. Сухой Карсун ул. Первомайская, с, Нагаево ул. Центральная.

Ведущий специалист отдела ТЭР И ЖКХ

МО «Карсунский район»                                                                    В.В.Романов