ОТЧЕТ ЗА 2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

о реализации муниципальной программы «Создание комфортной городской среды в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2021-2025 годы» за 2 квартал 2022 года

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Создание комфортной городской среды в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2021-2025 годы» предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 6 995,410 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 3348,59486тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства местного бюджета | 6955,410 | 3348,59486 | 48,15 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия:

- Уличное освещение;

-  Озеленение;

- Содержание мест захоронения;

- Прочие мероприятия по благоустройству (в т.ч. установка элементов детской игровой площадки по адресу: р.п. Карсун, ул. Тельмана, д. 1-3);

- Проект «Народный бюджет-2020»;

- Праздничное оформление населённых пунктов;

- Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан.

Ставились следующие задачи:

- благоустройство территорий местных объектов социальной сферы;

благоустройство территорий общего пользования: площадей, бульваров, улиц;

благоустройство существующих и создание новых парков, скверов,  аллей;

благоустройство памятников, воинских  захоронений, общественных кладбищ, установка новых памятников.

В ходе реализации подпрограммы: «Создание комфортной городской среды в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2021-2025 годы»   за 2 квартал 2022 год все поставленные задачи  были выполнены.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Название мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Уличное освещение | Сизов Н.А. | Уличное освещение в процессе разработки | 01. 2022 | 12. 2022 | - | - | Ремонт уличного освещения | Ремонт уличного освещения | - |
| 1.2 | - Озеленение | Сизов Н.А | - | 03.2021 | 08.2021 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - Содержание мест захоронения | Сизов Н.А | - | 01. 2022 | 12. 2022 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | - Прочие мероприятия по благоустройству (в т.ч. установка элементов детской игровой площадки по адресу: р.п. Карсун, ул. Тельмана, д. 1-3) | Сизов Н.А | - | 01. 2022 | 12. 2022 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Проект «Народный бюджет-2020» | Сизов Н.А | - | 01. 2022 | 12. 2022 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Праздничное оформление населённых пунктов | Сизов Н.А | Выполнено оформление к 9 мая | 01. 2022 | 12. 2022 | - | - | Выполнено оформление к 9 мая | Выполнено оформление к 9 мая | - |
| 1.7 | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан. | Сизов Н.А | - | 01. 2022 | 12. 2022 | - | - | - | - | - |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривается выделение средств из бюджета поселения в размере 6995,410 тыс. руб. Средства использовались в 2 квартале 2022 года строго по целевому назначению: создание наиболее благоприятной и комфортной  среды жизнедеятельности населения муниципального образования Карсунское городское  поселение.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2 квартале 2022 года

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2 квартал 2022 года |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Создание комфортной городской среды в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2021-2025 годы» |  | 6995,410 | 0,0 | 0,0 | 6995,410 | 3348,59486 | 0,0 | 0,0 | 3348,59486 | - |
| - Уличное освещение |  | 3597,431 | 0,0 | 0,0 | 3597,431 | 1523,07815 | 0,0 | 0,0 | 1523,07815 | - |
| - Озеленение |  | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 634,21844 | 0,0 | 0,0 | 634,21844 | - |
| - Содержание мест захоронения |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | - |
| - Прочие мероприятия по благоустройству (в т.ч. установка элементов детской игровой площадки по адресу: р.п. Карсун, ул. Тельмана, д. 1-3) |  | 1220,0 | 0,0 | 0,0 | 1220,0 | 543,52201 | 0,0 | 0,0 | 543522,01 | - |
| Проект «Народный бюджет-2020» |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Праздничное оформление населённых пунктов |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 447,77526 | 0,0 | 0,0 | 447775,26 | - |
| Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан. |  | 227,97992 | 0,0 | 0,0 | 227,97992 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Название подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1 | Доля населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования Карсунское городское поселение, увеличивших уличное освещение, от общего количества населённых пунктов, % | % | 50 |  |  |
| 2 | доля населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования Карсунское городское поселение, увеличивших озеленение населённых пунктов, от общего количества населённых пунктов, % | % | 50 |  |  |
| 3 | доля населённых пунктов, входящего в состав муниципального образования Карсунское городское поселение, увеличивших праздничное оформления населённых пунктов, от общего количества населённых пунктов, % | % | 75 |  |  |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | Будет проведена по итогам года |

Целями Программы на 2022 год является создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Карсунское  городское  поселение Карсунского района Ульяновской области.

Начальник отдела строительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

Ульяновской области                                                                       Е.Н.Кондратьева