ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД

о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2022 годы», за 2022 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2022 ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2025 годы» в 2022 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 1980 261,12 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 1 980 261,12 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 780,54469 | 780,54469 | 100 |
| Средства областного бюджета | 1073,15889 | 1073,15889 | 100 |
| Средства местного бюджета | 126,55754 | 126,55754 | 100 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия:

-Проверка сметной документации по благоустройству территории муниципального образования Карсунское городское поселение;

-Обеспечение комплексного развития сельских территорий;

-Благоустройство территориальных общественных самоуправлений;

-Подготовка проектной документации, строительство и модернизация объектов наружного освещения

В ходе реализации подпрограммы: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2025 годы» за 2022 года были выполнены все поставленные задачи.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Название мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка сметной документации по благоустройству территории муниципального образования Карсунское городское поселение; | Сизов Н.А. | Выполнение проверки ПСД | 01. 2022 |  | 11. 2022 | 02. 2022 | 11. 2022 | Выполнение проверки ПСД | Выполнение проверки ПСД | - |
| 1.2 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Сизов Н.А. | Выполнение благоустройства сельских территорий. | 01. 2022 |  | 11. 2022 | 02. 2022 | 11. 2022 | Выполнение благоустройства сельских территорий. | Выполнение благоустройства сельских территорий. | - |
| 1.3 | Благоустройство территориальных и общественных самоуправлений | Сизов Н.А. | Выполнение благоустройства сельских территорий. | 01. 2022 |  | 11. 2022 | 02. 2022 | 11. 2022 | Выполнение благоустройства сельских территорий. | Выполнение благоустройства сельских территорий. |  |
| 1.4 | Подготовка проектной документации, строительство и модернизация объектов наружного освещения | Сизов Н.А. | Разработка проектной документации | 01. 2022 |  | 11. 2022 | 02. 2022 | 11. 2022 | Разработка проектной документации | Разработка проектной документации |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №1137 от 30.12.2022 | Уточнение объема финансирования |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 126,55754 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению, на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы за 2022 года

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2022 годы» |  | 1980,26112 | 780,54469 | 1073,15889 | 126,55754 | 1980,26112 | 780,54469 | 1073,15889 | 126,55754 | - |
| Проверка сметной документации по благоустройству территории муниципального образования Карсунское городское поселение |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | - |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий |  | 995,89272 | 780,54469 | 195,13617 | 20,21186 | 995,89272 | 780,54469 | 195,13617 | 20,21186 | - |
| Благоустройство территориальных и общественных самоуправлений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подготовка проектной документации, строительство и модернизация объектов наружного освещения |  | 229,5684 | 0,0 | 227,27272 | 2,295,68 | 229,5684 | 0,0 | 227,27272 | 2,29568 | - |
| Субсидии на финансирование благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования |  | 685,000 | 0,0 | 650,750 | 34,250 | 685,000 | 0,0 | 650,750 | 34,250 |  |
| Топографическая съемка для проведения проектных работ на земельном участке с кадастровым номером 73:05:040121:465 по уд. Площадь 30-летия Победы в р.п.Карсун, Карсунского района, Ульяновской области |  | 39,8 |  |  | 39,8 | 39,8 |  |  | 39,8 |  |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Название подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля населённых пунктов посе-ления благоустроивших цен-тральные площади, от общего количества сельских населённых пунктов | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля населённых пунктов, создавших новые парки и скверы, от общего количества сельских населённых пунктов, | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля населённых пунктов, установивших новые въездные знаки (или взамен существующих) от общего количества сельских населённых пунктов, | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Доля площади созданных новых цветников от общей площади поселения, | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Доля населённых пунктов, установивших новые детские игровые площадки, от общего количества сельских населённых пунктов, | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Доля населённых пунктов поселения благоустроивших памятники участникам ВОВ и установивших новые памятники, от общего количества сельских населённых пунктов, на территориях которых расположены памятники участникам ВОВ, | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Доля населённых пунктов поселения благоустроивших воинские участки общественных кладбищ, от общего количества сельских населённых пунктов, на территориях которых расположены воинские участки общественных кладбищ, | % | 100 | 100 | 100 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 100 |

Целями Программы на 2022 год являются: создание комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах; повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования Карсунское городское поселение; повышение уровня благоустройства общественных пространств на территории муниципального образования Карсунское городское поселение; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Карсунское городское поселение; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Карсунское городское поселение.

И.о. начальника отдела строительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

Ульяновской области                                                                               М.Е.Лазарев