ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы «Переселение  граждан

# из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования

# Карсунское городское поселение Карсунского района

Ульяновской области в 2022-2026 годах» за  2022 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2022 ГОДА

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Переселение  граждан из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в 2022-2026 годах» в 2022 году предусмотрено – 7303,5 тыс. руб., из них - средства бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Кар-сунского района Ульяновской области – 83,54613  тыс. руб., средства бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение  Карсунского района Ульяновской области, источником которых являются субсидии из бюджета Ульяновской области – 1444,87651 тыс. руб., средства государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 5775,07736 тыс. руб.,

Кассовые  расходы за 2023 составили – 7158,644 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 5775,07736 | 5775,07736 | 100 |
| Средства областного бюджета | 1444,87651 | 1307,2633 | 95 |
| Средства местного бюджета (за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области) | 83,54613 | 68,80334 | 95 |
| ИТОГО: | 7303,5 | 7158,644 | 97 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области  в 2022-2026 годах».

Основные мероприятия:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных ветхими или аварийными, непригодными для постоянного проживания и нуждающихся в переселении из данного жилого фонда.

Ставились следующие задачи:

- приобретение готовых квартир для обеспечения жильем граждан, проживающих в домах, признанных ветхими или аварийными, непригодными для постоянного проживания и нуждающихся в переселении из данного жилого фонда.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа «По поддержке и развитию муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области с 2018 по 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных ветхими или аварийными, непригодными для постоянного проживания и нужда-ющихся в переселении из данного жилого фонда | Управление финансов администрации МО «Карсунский район» ульяновской области | обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных ветхими или аварийными, непригодными для постоянного проживания и нужда-ющихся в переселении из данного жилого фонда | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 | 5 |  |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации 413 от 03.06.2022 | Принятие муниципальной программы с целью обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных ветхими или аварийными, непригодными для постоянного проживания и нуждающихся в переселении из данного жилого фонда на 2022 г. |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета  в размере 7303,5 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

- улучшения условий комфортного проживания граждан на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области, сокращения количества ветхого и аварийного жилищного фонда

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в 2022-2026 годах | приобретение готовых квартир для обеспечения жильем граждан, проживающих в домах, признанных ветхими или аварийными, непригодными для постоянного проживания и нуждающихся в переселении из данного жилого фонда | 7303,5 | 5775,07736 | 1444,87651 | 83,546134 | 7158,644 | 5775,07736 | 1307,2633 | 68,80334 |  |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в 2022-2026 годах» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество семей переселенных из многоквартирных домов, признанных ветхими или аварийными, непригодными для постоянного проживания в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области | Чел. | 5 | 5 | 100 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. 100+100/2=100 |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 100 |

Целями Программы является на 2022 год:

- Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования  Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в 2022-2026 годах