ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» за 2022 года

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2022 ГОДА

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» в 2022 году предусмотрено 1711,37996 тыс. руб., в том числе:

1711,37996 тыс. руб., в том числе:

за счет средств муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области – 753,70007 тыс. руб., из них - средства бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области – 526,42735 тыс. руб., средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из бюджета Ульяновкой области – 227,27272 тыс. руб.;

за счет средств муниципального образования Карсун-ское городское поселение Карсунского района Улья-новской области – 957,67989 тыс. руб.

Кассовые  расходы за 2022 составили – 1642,0тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета (за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области) | 753,7 | 719,0 | 95 |
| Средства местного бюджета (за счёт средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области) | 957,7 | 719,0 | 95 |
| ИТОГО: | 1711,4 | 1642,0 | 95 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы».

Основные мероприятия:

- Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по водоснабжению и водотведению;

- Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по участию в организации  сетей наружного освещения;

- Строительство, капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения в р.п. Карсун;

Ставились следующие задачи:

- Все поставленные задачи по муниципальной программе были выполнены.

В ходе реализации программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы»  за  2022 год, были выполнены следующие задачи:

- Строительство, капитальный и текущей ремонт системы водоснабжения и водоотведения в р.п. Карсун.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, капитальный и текущей ремонт системы водоснабжения и водоотведения в р.п. Карсун | Управление финансов администрации МО «Карсунский район» ульяновской области | Улучшения качества питьевого водоснабжения | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Текущей ремонт си-стемы водоснабжения | 100 |  |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации 332 от 05.05.2022 | Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2022 и 2023 годы) |
| 1. | Постановление Администрации 580 от 08.08.2022 | Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2022 и 2023 годы) |
| 2. | Постановление Администрации 1099 от 27.12.2022 | Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2022 и 2023 годы) |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета в размере 1711,4 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) Строительство, капитальный и текущей ремонт системы водоснабжения и водоотведения в р.п. Карсун.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» | Строительство, капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | 910,48136 |  |  | 910,48136 | 875,78136 |  |  | 875,78136 | 95 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» | Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации-муниципальным образованиям сельским поселениям Карсунского района Ульяновской области Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | 526,4273 |  |  | 526,4273 | 491,72728 |  |  | 491,72728 | 95 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» | Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения сетей наружного освещения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации-муниципальным образованиям городским и сельским поселениям Карсунского района Ульяновской области Средства бюджета муниципального образования «Карсунский район Ульяновской области, источником которых являются субсидии из бюджета Ульяновской области | 227,27272 |  | 227,272727 |  | 227,272727 |  | 227,272727 |  | 100 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» | Газификация административного здания в с. Таволжанка Карсунского района Ульяновской области | 47,21864 |  |  | 47,21864 | 47,21864 |  |  | 47,21864 | 100 |
| ИТОГО |  | 1711,4 |  | 227,27272 | 1484,12728 | 1642,0 |  | 227,27272 | 1441,72728 |  |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1.2 | Введение в эксплуатацию объектов по строительству, реконструкции и ремонт систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области | км | 2,7 | 2,7 | 100 |
| 1.2 | Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей |  | 10,0 | 10,0 | 100 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. 100+100/2=100 |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 100 |

Целями Программы является на 2022 год:

- Строительство, капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения в р.п. Карсун;

- Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления;

- Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию в границах поселения водоснабжения и водоотведения;

- Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по водоснабжению организации сетей уличного освещения;

- Газификация административного здания в с. Таволжанка Карсунского района Ульяновской области