Приложение к постановлению
администрации муниципального 
образования «Карсунский район»
от 19 апреля 2010г. № 376
Программа водоснабжения
муниципального образования 

«Карсунский район»
на 2010-2011 г.г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы

Заказчик и координатор Программы

Разработчик Программы
Исполнитель Программы
Цели и задачи Программы

Сроки и этапы реализации

Основные мероприятия Программы

Объемы и источники финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Система организации контроля за реализацией Программы


	- Программа водоснабжения муниципального образования  «Карсунский район» на 2010-2011 г.г.
- Правительство Ульяновской области
- Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Карсунский район».

- Администрация муниципального образования Вальдиватское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области (по согласованию).
- Обеспечение доброкачественной питьевой водой жилого сектора и предприятий социальной сферы в сёлах муниципального образования «Карсунский район».
- 2010-2011 годы.
Ι этап -2010 год

ΙΙ этап -2011 год
-Строительство объектов водоснабжения, привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы.
- всего  6718,6 тыс.рублей

 4954,0 тыс.руб. - бюджетные средства

 1764,6 тыс.руб.  - внебюджетные средства.
- Бесперебойное снабжение питьевой водой населения. Строительство водопровода позволит обеспечить качественной водой  частные домовладения, снизить инфекционную заболеваемость среди населения, совершенствование механизма привлечения внебюджетных средств для решения сложных социальных проблем.

- Заказчик  осуществляет общее руководство реализации Программы, организует формирование нормативной базы, управляет средствами, выделенными из федерального и областного бюджетов.

Исполнитель ежеквартально представляет заказчику отчёт о реализации Программы.


СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Водоснабжение населения является одним из определяющих факторов здоровья, уровня жизни населения и социально-экономического развития сёл. В целях улучшения санитарно- эпидемиологической обстановки и предотвращения вспышек инфекционных заболеваний, возникновение которых связано с некачественной питьевой водой, необходимо закончить строительство объектов водоснабжения.

Стоимость завершения водоснабжения муниципального образования «Карсунский район» на 2010-2011 г.г. - 6718,6 тыс. рублей.


Исходя из дефицита средств местного бюджета завершить водоснабжения сёл  невозможно без комплексного программного подхода к данному вопросу. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
-Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, снижение инфекционной заболеваемости среди населения.

- Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

- Поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Обеспечение приоритета требований по безопасности и безвредности питьевой воды.

- Создание необходимой технологической надёжности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В программе решаются следующие основные задачи:

- Установление срока решения задачи;

- Привлечение внебюджетных ресурсов;

- Эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Началом реализации  определён 2010 год. 

На первом этапе 2010 года создаются необходимые методические и правовые условия для реализации Программы.
Привлечение к строительству более мощных подрядчиков на конкурсной основе, наращивание объёмов строительства, выход на 100% финансирование строительства всех уровней бюджетов и внебюджетных организаций, участия граждан в строительстве. 


Второй этап строительства - завершение водоснабжения в с. Вальдиватское Карсунского района Ульяновской области.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение  для решения задач Программы формируется за счёт различных уровней бюджетов и внебюджетных средств, средств предприятий заинтересованных в строительстве водопроводов, денежных средств населения.


Финансовые затраты на реализацию Программы водоснабжения муниципального образования «Карсунский район» составляют – 6718,6  тыс.рублей, 
1. Федеральный бюджет -2187,0 тыс.рублей
2. Областной бюджет – 2767,0 тыс.рублей
3. Внебюджетные средства – 1764,6 тыс.рублей 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
-Улучшение бытовых условий граждан проживающих в сёлах района;

- Улучшение состояния здоровья населения;

- Создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности на селе;

- Использование финансовых средств привлекаемых для реализации Программы позволит увеличить налоговые поступления в местный бюджет.
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Государственный заказчик Программы в лице уполномоченных органов организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, осуществляет контроль за реализацией Программы в лице уполномоченных органов:
- Министерство строительства  Ульяновской области (по согласованию).
- Министерство финансов Ульяновской области (по согласованию).
- отдел строительства и архитектуры    администрации муниципального образования «Карсунский  район» (по согласованию).
Инструментом контроля являются:

- оперативная информация;

- планерные совещания;
- акты выполненных работ подрядных организаций.
ОБЪЕМ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	№ п/п
	Наименование объекта
	Планируемое финансирование, тыс.руб.
	Календарные сроки

	
	
	Всего
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Бюджет МО «Карсунский район»
	Внебюджетные источники
	

	1
	Водоснабжение в с.Вальдиватское Карсунского района Ульяновской области
	6718,6
	2767,0
	2187,0
	-
	1764,6
	2010-2011г.


