ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

25 ноября 2014 г. №1153

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2»

к муниципальной программе

«Чистая вода в муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2014-2018 годы»

Мероприятия муниципальной программы

«Чистая вода в муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2014-2018 годы»

| № п/п | Содержание мероприятия | Результативность выполнения | Ответственный исполнитель | Срок испол нения | Ресурсное обеспечение мероприятия(тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по строительству водопроводов в с.Малое Станичное. | Погашение задолженности перед подрядными организациями | Администрация муниципального образования «Карсунский район» | 2014г | 847,53514 | 847,53514 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение |
|  | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по строительству водопроводов в с. Большое Станичное | Погашение задолженности перед подрядными организациями | Администрация муниципального образования «Карсунский район» | 2014г | 989,93960 | 989,93960 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение |
| 2. | Строительство, реконструкции, ремонт, изготовление проектно-сметной документации на ремонт систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Карсунское городское поселение | Введение в эксплуатацию объектов по строительству, реконструкции и ремонт систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Карсунское городское поселение | Администрация муниципального образования «Карсунский район» | 2014-2018 гг. | 2000,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | средства бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение |
| 3. | Установка водонапорной башни в по. ЧНФ муниципального образования Карсунское городское поселение | Введение в эксплуатацию объекта на территории муниципального образования Карсунский район | Администрация муниципального образования «Карсунский район» | 2014-2018 гг. | 18,88928 | 18,88928 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение |
| 4. | Ремонт водопроводной сети на территории муниципального образования Карсунское городское поселение | Введение в эксплуатацию объектов по строительству, реконструкции и ремонт систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Карсунское городское поселение | Администрация муниципального образования «Карсунский район» | 2014-2018 гг. | 50,000 00 | 50,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение |
| 3 | ИТОГО |  |  |  | 3906,36402 | 1906,36402 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | средства бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение |

-