ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

25 ноября 2014 г. №1154

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения в  муниципальном образовании «Карсунский район» на  2014-2018 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения в  муниципальном образовании «Карсунский район» на  2014-2018 годы»

| № п/п |  | Наименование объектов | Всего (в тыс. рублей) | Период и прогноз по источникам финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  |  |  | Дорожный фонд муниципального образования «Карсунский район» | Дорожный фонд муниципального образования Карсунское городское поселение | Дорожный фонд муниципального образования «Карсунский район» | Дорожный фонд муниципального образования Карсунское городское поселение | Дорожный фонд муниципального образования «Карсунский район» | Дорожный фонд муниципального образования Карсунское городское поселение | Дорожный фонд муниципального образования «Карсунский район» | Дорожный фонд муниципального образования Карсунское городское поселение | Дорожный фонд муниципального образования «Карсунский район» | Дорожный фонд муниципального образования Карсунское городское поселение |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальное образование «Карсунское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | р.п.Карсун ул.Кирова (тротуары) |  | 263,1 | 0 | 0 | 0 | 263,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | р.п.Карсун ул.Гусева (тротуары) |  | 251,7 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | р.п.Карсун ул.Тельмана (тротуары) |  | 563,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | р.п.Карсун ул.Маяковского (тротуары) |  | 319,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | р.п.Карсун ул.Дзержинского (тротуары) |  | 223,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,1 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | р.п.Карсун ул.Языкова |  | 4390,65 | 0 | 4390,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | р.п.Карсун ул.Октябрьская |  | 2367,34 | 0 | 726,377 | 0 | 1640,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | р.п.Карсун ул.Пензенская |  | 640,31 | 0 | 640,31 | 0 | 617,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | р.п.Карсун ул.Б.Хитрово |  | 1180,298 | 0 | 1180,298 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | р.п.Карсун ул.Репинского |  | 1500 | 0 | 682,366 | 0 | 817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.11 | р.п.Карсун ул.Ленина |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.12 | р.п.Карсун ул.Западная |  | 1965,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965,7 | 0 | 0 |
| 1.1.13 | р.п.Карсун ул.Больничная |  | 2173,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173,9 | 0 | 0 |
| 1.1.14 | р.п.Карсун ул.Садовая |  | 3745,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745,6 |
| 1.1.15 | р.п.Карсун ул.Тельмана |  | 520,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,3 |
| 1.1.16 | с.Таволжанка ул. Коноплянка |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.17 | с.Таволжанка ул.Молодёжная |  | 1963,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.18 | с.Таволжанка, ул.Выселки |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 |
| 1.1.19 | с.Краснополка, ул.Ленина |  | 2731,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731,1 |
| 1.1.20 | с.Краснополка, ул.Колхозная |  | 2571,3 | 0 | 0 | 0 | 2571,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.21 | с.Краснополка, ул.Молодёжная |  | 2737,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.22 | с.Малое Станичное, ул.Зудиловка |  | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360,0 | 0 | 0 |
| 1.1.23 | с.Малое Станичное, ул.Верх |  | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.24 | с.Малое Станичное, ул.Низ |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.25 | с.Малое Станичное, ул.Молодежная |  | 2850,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.26 | Пос. ЧНФ, ул. Фабричная |  | 187,387 | 0 | 187,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 44942,69 | 0 | 7807,388 | 0 | 9661,81 | 0 | 9433,9 | 0 | 9222,7 | 0 | 9434 |  |
| 2.1 | Муниципальное образование «Карсунский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.1.1 | «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское»- с.Красный Садок |  | 283,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,5 | 0 |
| 2.1.2 | «Саранск-Сурское-Ульяновск»-с.Грязнуха |  | 261,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | «Саранск-Сурское-Ульяновск»Вальдиватское- Карсун-Вешкайма-п.Луговое |  | 240,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | «Новое Погорелово- Сухой Карсун»-Кошелевка |  | 187,6 | 187,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | «Карсун–Ростилаевка»- с.Александровка |  | 219 | 0 | 0 | 219,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 46134,99 | 187,6 | 7807,388 | 219 | 9661,81 | 240,9 | 8870 | 261,3 | 9222,7 | 283,5 | 9434 |
| Изготовление проектно- сметной документации : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Муниципальное образование «Карсунское городское поселение |  | 25,0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|  | Итого: |  | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|  | Всего по разделу: |  | 46159,99 | 187,6 | 7812,388 | 219 | 9666,81 | 240,9 | 8875 | 261,3 | 9227,7 | 283,5 | 9439 |
| II. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение и установка, замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Муниципальное образование «Карсунское городское поселение |  | 264 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 64,00 | 0 | 68,00 | 0 | 72,00 |
|  | Итого: |  | 264 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 64,0 | 0 | 68,0 | 0 | 72,0 |
| 2.2. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо» по разделу «Образование» |  | 25,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 |
| 2.2.4 | Участие команды школьников в областных соревнованиях «Безопасное колесо» по разделу «Образование» |  | 25,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 |
| 2.2.5 | Приобретение информационных наглядных пособий по безопасности дорожного движения для образовательных учреждений , районный конкурс творческих работ по БДД (приобретение призов) по разделу «Образование» |  | 25,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 |
| 2.2.6 | Проведение профилактических мероприятий «Внимание дети» (по разделу ГО ЧС) |  | 10,00 | 0 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | 2,00 |
| 2.2.7 | Проведение профилактических мероприятий «Автобус» |  | 25,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 |
| 2.2.8 | Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства» по разделу «Образование» |  | 25,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 5,00 |
|  | Итого: |  | 135 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 2.3. Оборудование остановочных павильонов по школьным маршрутам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Муниципальное образование «Карсунское городское поселение |  | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 100,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
|  | Всего по разделу |  | 499 | 0 | 27 | 0 | 187 | 0 | 91 | 0 | 95 | 0 | 99 |
| ВСЕГО |  |  | 46658,99 | 187,6 | 7839,388 | 219 | 9853,81 | 240,9 | 8966 | 261,3 | 9322,7 | 283,5 | 9538 |