ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

29 декабря 2014   №   1304

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Карсунское городское поселение  Карсунского района Ульяновской области на 2015 год.

| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  | Планируемый срок (показатель) завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципальных образований | средства собственников помещений в многоквартирном доме (на основании ПСД) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное образование Карсунское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. | ул. Маяковского, 43 | Ремонт крыши | 3 834 827,00 | 0 | 0 | 0 | 3 834 827,00 | IV квартал 2015 года |
|  |  |  | Итого | 3 834 827.00 | 0 | 0 | 0 | 3 834 827.00 |  |
| 2 | 2. | ул. Бутырева д. 1А | Ремонт крыши | 3 834 827,00 | 0 | 0 | 0 | 3 894 827,00 | IV квартал 2015 года |
|  |  |  | Итого: | 3 834 827,00 | 0 | 0 | 0 | 3 834 827,00 |  |
| 3 | 3. | ул. Гусева д. 51 | Ремонт кровли | 1 998 127,00 | 0 | 0 | 0 | 1 998 127,00 | IV квартал 2015 года |
|  |  |  | Итого: | 1 998 127.00 | 0 | 0 | 0 | 1 998 127.00 |  |
| 4 | 4. | Ул. Тельмана д. 4 | Ремонт кровли | 1 255 341,00 | 0 | 0 | 0 | 1 225 341,00 | IV квартал 2015 года |
|  |  |  | Итого: | 1 255 341. 00 | 0 | 0 | 0 | 1 225 341.00 |  |
| Итого: |  |  |  | 10 923 122,00 |  |  |  | 10 923 122,00 |  |