ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

27 февраля 2015 г. № 169

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» и муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2014-2018 годы»

| № п/п | Планируемые мероприятия | Источники финансирования | Исполнители | Объём финансирования на весь период реализации программы тыс.руб. |  | Финансирование по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Содействие в прохождении отопительного сезона 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие в подготовке и прохождении отопительного периода в муниципальном образовании Карсунское городское поселение (приобретение мазута для теплоснабжающих предприятий р.п.Карсун) | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | Администрация муниципального образования «Карсунский район» | 3846,8 |  | 0 | 961,7 | 961,7 |  | 961,7 |  | 961,7 |
| Чистая вода в муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство, реконструкции, ремонт, изготовление проектно-сметной документации на ремонт систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Карсунское городское поселение | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | Администрация муниципального образования «Карсунский район» | 2250 |  | 0 | 750 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 2 | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту подводящего водопровода в р.п.Карсун ул.Гусева д.71, .Гусева д.69 | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | Администрация муниципального образования «Карсунский район» | 50 |  | 0 | 50,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Газификация населенных пунктов муниципального образования «Карсунский район» и муниципального образования Карсунское городское поселение на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектно-изыскательские работы, согласование и проведение экспертиз проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей и локальных источников тепла | Бюджет муниципального образования «Карсунский район» | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с.Теньковка | Бюджет муниципального образования «Карсунский район» | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 400 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0 |  |
| 3 | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с.Большие поселки | Бюджет муниципального образования «Карсунский район» | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 0 |  |
| 4 | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с.Вальдиватское | Бюджет муниципального образования «Карсунский район» | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 |  |
| 5 | Предоставление специализированной информация о состоянии окружающей среды с.Теньковка, Карсунского района | Бюджет муниципального образования «Карсунский район» | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 67,08789 | 67,08789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Предоставление специализированной информация о состоянии окружающей среды с.Краснополка, Карсунского района | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 67,08789 | 67,08789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Проведение государственной экспертизы инженерных изысканий на объект капитального строительства «Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Теньковка» | Бюджет муниципального образования «Карсунский район» | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 155,642 | 155,642 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Проведение государственной экспертизы инженерных изысканий на объект капитального строительства «Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Краснополка» | Бюджет муниципального образования «Карсунский район» | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 177,27011 | 177,27011 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Проектирование по объекту: «Газоснабжение одноэтажного здания по адресу: Карсунский район, с.Таволжанка, ул.Советская, д.4А» | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | МКУ «Управление делами» администрации муниципального образования «Карсунский район» |  | 28,776 | 28,776 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Проектирование по объекту «Расчет и обоснование вида топлива одноэтажного здания по адресу: Карсунский район, с.Таволжанка, ул.Советская, д.4А» | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | МКУ «Управление делами» администрации муниципального образования «Карсунский район» |  | 11,091 | 11,091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Проектирование по объекту: «Газоснабжение 2-х этажного административного здания по адресу: р.п.Карсун, ул.Гусева, д.69» | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 48,075 | 48,075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Проектирование по объекту «Расчет и обоснование вида топлива 2-х этажного административного здания по адресу: р.п.Карсун, ул.Гусева, д.69» | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 11,091 | 11,091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Ремонт внутренней системы отопления 2-х этажного административного здания по адресу: р.п.Карсун, ул.Гусева, д.69 | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 339,21283 | 339,21283 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Ремонт внутренней системы отопления одноэтажного здания по адресу: Карсунский район, с.Таволжанка, ул.Советская, д.4А | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | МКУ «Управление делами» администрации муниципального образования «Карсунский район» |  | 85,074 | 85,074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Строительство по объекту: «Газоснабжение одноэтажного здания городской бани по адресу: р.п.Карсун, ул.Гусева, д.20» | Бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение | Администрация муниципального образования «Карсунский район» |  | 2000 | 0 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ (В ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | 10837,20772 | 990,40772 | 2761,7 |  | 2361,7 | 2361,7 | 2361,7 |  |

__________________________