      ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации муниципального образования «Карсунский район» 
от  08.11.2010 г. № 1118
Районная целевая Программа

 «Развитие информационного общества, использование информационных 
и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Карсунский район» в 2011-2013 годах»

Паспорт программы
	Наименование программы
	Районная целевой Программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Карсунский район» в 2011-2013 годах»

	Основания для разработки программы
	Постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 №27/303-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2009-2011 годах»  

	Муниципальный заказчик программы 
	Администрация муниципального образования «Карсунский  район» 

	Разработчики программы
	Специалист – программист МУ «Управление делами» администрации муниципального образования «Карсунский район» 

	Цели и задачи программы
	Цели Программы:

- повышение качества жизни населения Карсунского района за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий;

- повышение качества административно-управленческих процессов, совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, обеспечение оперативности и полноты контроля за результатами деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» и расширение возможности доступа к ней;

Задачи Программы:
- внедрение автоматизированной базы данных «Архивный фонд»;

- создание электронного архива по документам муниципального архива

- развитие единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район»;

- развитие и содержание видеоконференцсвязи;
- создание системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа;
- обслуживание Бюджетной Информационной Системы- Исполнение  муниципального образования «Карсунский район» (БИС-Исполнение);

- создание комплексной системы муниципального управления в администрации муниципального образования «Карсунский район»;
- создание и эксплуатация единой телекоммуникационной сети администрации муниципального образования «Карсунский район»;
- обеспечение доступа работников администрации к Справочно-правовой системе «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс» ;

- обеспечение работников администрации современными  персональными компьютерами и оргтехникой;
- сопровождение и обслуживание информационно-аналитической системы федеральной службы по тарифам Российской Федерации (система ЕИАС ФСТ России);
- обеспечение предоставления информации органами местного самоуправления для размещения в сети Интернет;

- обеспечение предоставления информации органами местного самоуправления через средства массовой информации (районная газета «Карсунский вестник»).

	Сроки и этапы реализации Программы 
	Программа рассчитана на среднесрочный период – 2011-2013 годы.

I этап -2011 год;

II этап – 2012 год;

III этап – 2013 год.

	Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы 
	- повышение уровня оснащенности работников администрации компьютерной техникой с 57 единиц персональных компьютеров до 80;

- переход от бумажного документооборота к электронному за счет приобретения программы электронного документооборота с 9 программ до 15;

- уменьшение времени поиска нормативно-правовой информации за счет доступа к нормативно-правовой базе «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс»  планируется увеличить количество работников администрации имеющих доступ к системе с 5 человек до 65;(приобретение серверного оборудования)
- повышение грамотности работников администрации в области информационных технологий, планируется в 2012 обучение  в области информационных технологий  сотрудника администрации муниципального образования «Карсунский район».

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования:
- бюджет муниципального образования «Карсунский район».

На реализацию Программы предусматриваются денежные средства в сумме 3348,6 тысяч рублей, в том числе в 2011 году – 1089,9 тысяч рублей, в 2012 году – 1120,8 тысяч рублей, в 2013 году – 1137,9 тысяч рублей.


1. Основные понятия и  термины, используемые в Программе
База данных - совокупность организованных взаимосвязанных данных на машиночитаемых носителях;

муниципальная услуга - финансируемая за счет средств соответствующего бюджета и осуществляемая на безвозмездной (возмездной) основе деятельность уполномоченных исполнительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и подведомственных им организаций, выражающаяся в совершении действий, влекущих возникновение, изменение или прекращение правоотношений либо возникновение документированной информации (документа) в целях реализации физическими и юридическими лицами своих прав (законных интересов) или исполнения возложенных на них обязанностей, предусмотренных законодательством;

знания - закономерности предметной области (принципы, связи, законы), полученные в результате практической деятельности и профессионального опыта, позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой области;

информатизация - организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организаций на основе формирования и использования информационных ресурсов;

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их предоставления;

информационная безопасность - состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства;

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;

информационное обеспечение - совокупность концепций, методов и средств, предназначенных для обеспечения пользователей (потребителей) информацией;

информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах);

информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;

центр обработки данных - специализированное помещение для размещения серверного и коммуникационного оборудования и подключения к каналам сети Интернет, предназначенное для обработки, хранения и защиты информации;

электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

электронное правительство - новая форма организации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающая за счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, повышения качества административно-управленческих процессов при обеспечении требуемого уровня информационной безопасности.

2. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Программа разработана в целях создания благоприятных условий для развития информатизации и информационных систем в муниципальном образовании «Карсунский район», эффективного использования уникальных возможностей электронной и Интернет связи для удовлетворения потребностей муниципальных структур и  населения района, создания условий для  электронного архива информации в районе, увеличения положительной динамики прозрачности работы муниципальных служб района, от оказания услуг населению до предоставления информации в электронном виде и упрощения оформления и выдачи документации во всех сферах муниципальной службы. 

В настоящее время уровень развития и применения ИКТ (в том числе защищенных), особенно в муниципальных образованиях Ульяновской области, не отвечает современным требованиям, что сдерживает социально-экономическое развитие и снижает эффективность управления органами местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район», данное обстоятельство обусловлено:
отсутствием атмосферы доверия при использовании ИКТ и обеспечением информационной безопасности информационных систем, информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры;

недостаточным уровнем подготовки кадров в сфере использования ИКТ (в том числе защищенных) для нужд органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район»;

недостаточностью  развития информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие населения, организаций и органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район».
Сложившаяся ситуация не позволяет обеспечить новый уровень качества государственного управления и оказания услуг организациями и гражданам на основе ИКТ и значительно снижает эффективность  бюджетных средств на создание и развитие государственных информационных систем.
Неконтролируемый рост объемов информации о гражданах, организациях и объектах хозяйственного оборота, содержащаяся в государственных и муниципальных информационных системах Ульяновской области и органов местного самоуправления, в условиях отсутствия эффективных механизмов контроля  за её использованием создает также угрозу нарушения прав граждан.
Решение этих проблем требует проведения скоординированных организационно-технологических мероприятий и согласованных действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления в рамках единой государственной политики.
3. Цели и  задачи, целевые индикаторы и показатели Программы

3.1. Цели программы: 

- повышение качества жизни населения Карсунского района за счет широкомасштабного использования ИКТ;

- повышение качества административно-управленческих процессов, совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, обеспечение оперативности и полноты контроля за результатами деятельности исполнительных органов местного самоуправления;

- обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» и расширение возможности доступа к ней;

3.2. Задачи Программы:

- внедрение автоматизированной базы данных «Архивный фонд»;

- создание электронного архива по документам муниципального архива

- развитие единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район»;

- развитие и содержание видеоконференцсвязи;

- создание системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа;

- эксплуатация системы БИС-ИСПОЛНЕНИЕ;

- создание комплексной системы муниципального управления в администрации муниципального образования «Карсунский район»;

- создание и эксплуатация единой телекоммуникационной сети администрации муниципального образования «Карсунский район»;

- обеспечение доступа работников администрации к Справочно-правовой системе «Консультант плюс»;

- обеспечение работников администрации персональными компьютерами и оргтехникой;

- внедрение информационно-аналитической системы федеральной службы по тарифам Российской Федерации;

- обеспечение предоставления информации органами местного самоуправления для размещения в сети Интернет;

- обеспечение предоставления информации органами местного самоуправления через средства массовой информации (районная газета «Карсунский вестник»).
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на среднесрочный период – 2011-2013 годы.

I этап -2011 год;

II этап – 2012 год;

III этап – 2013 год.

5. Система мероприятий Программы

Система мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях реализации Программы.
6. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий Программы предусматриваются следующие объемы финансирования:

	Источник финансирования
	2011 г.

(тыс. руб.)
	2012 г.

(тыс. руб)
	2013 год

(тыс. руб)
	Стоимость работ, всего (тыс. руб.)

	Бюджет муниципального образования «Карсунский район»
	1089,9
	1120,8
	1137,9
	3348,6


7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
Основные ожидаемые социально-экономические эффекты реализации мероприятий Программы:

повышение уровня оснащенности работников администрации компьютерной техникой с 57 единиц персональных компьютеров до 80;

переход от бумажного документооборота к электронному за счет приобретения программы электронного документооборота с 9 программ до 15;
обеспечение прозрачности ведения бюджета муниципального образования «Карсунский район» за счет использования Бюджетной Информационной Системы- Исполнение  муниципального образования «Карсунский район»
снижение затрат на транспортные расходы за счет использования видеоконференцсвязи;
обеспечение работников администрации широкополосным доступом Интернет в целях ускорения обмена информацией, доступа к удаленным справочным системам;
соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», закона Российской федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»;

уменьшение времени поиска нормативно-правовой информации за счет доступа к нормативно-правовой базе «Консультант плюс», планируется увеличить количество работников администрации имеющих доступ к системе с 20 человек до 60;
обеспечение выполнения требований Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» через развитие официального сайта муниципального образования «Карсунский район» и публикации нормативно-правовых актов администрации муниципального образования «Карсунский район» в районной газете «Карсунский вести»;
создание электронного справочного аппарата к архивным документам  позволит расширить зону пользования архивными документами пользователей, повысит оперативность и полноту поиска информации.
повышение грамотности работников администрации в области информационных технологий, планируется в 2012 обучение  в области информационных технологий  сотрудника администрации муниципального образования «Карсунский район».
8. Организация управления Программой

Оперативное управление реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район».

Реализация мероприятий Программы осуществляется соответствующими структурными (функциональными) подразделениями администрации муниципального образования «Карсунский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Карсунский район».
_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ№1

к Программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

	№ пп
	Содержание мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятий
	Сроки исполнения мероприятий (годы)
	Объем средств на реализацию мероприятия Программы, тыс. руб.
	Показатели программы

	
	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	наименование целевых индикаторов
	единица измерения
	значение индикатора

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	базовое
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Цель: Повышение качества жизни населения Вешкаймского района за счет использования ИКТ

	1.1.
	Задача: внедрение автоматизированной базы данных «Архивный фонд»

	1.1.1.
	Приобретение компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения
	АМО
	2011
	70,0
	
	
	Обеспеченность муниципального архива компьютерной техникой
	%
	70
	100
	
	

	1.1.2.
	Приобретение оргтехники
	АМО
	2011
	7,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по задаче:
	
	
	77,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Задача: создание электронного архива по документам муниципального архива

	1.2.1.
	Выполнение работ по переводу в электронный вариант описей документов постоянного хранения и по личному составу 
	АМО
	2011-2013
	69,8
	69,8
	69,8
	Создание электронного справочного аппарата к архивным документам позволит расширить зону пользования архивными документами и доступ к учетным документам пользователей, повысит оперативность и полноту поиска информации
	%
	0
	10
	20
	30

	
	Всего по задаче
	
	
	69,8
	69,8
	69,8
	
	
	
	
	
	

	2.
	Цель: повышение качества административно-управленческих процессов, совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности органом местного самоуправления

	2.1
	Задача: развитие единой системы электронного документооборота (далее ЕСЭД) Правительства Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» 

	2.1.1
	Предоставление доступа к ЕСЭД каждому муниципальному служащему администрации муниципального образования «Карсунский район» 
	
	2011-2013
	30,0
	45,0
	45,0
	Количество служащих, в ЕСЭД
	чел.
	8
	2
	3
	3

	
	Всего по задаче:
	
	
	30,0
	45,0
	45,0
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Задача: развитие и содержание видеоконференцсвязи 

	2.2.1.
	Модернизация и содержание существующей видеоконференцсвязи
	АМО
	2011-2013
	84,0
	96,0
	108,0
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по задаче:
	
	
	84,0
	96,0
	108,0
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Задача: создание системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа

	2.3.1.
	Обеспечение сертифицированными межсетевыми экранами
	АМО
	2011-2012
	10,0
	11,0
	12,0
	количество отраслевых (функциональных) подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район» обеспеченных сертифицированными средствами защиты
	шт.
	0
	1
	2
	3

	2.3.2.
	Повышение квалификации сотрудников администрации муниципального образования «Карсунский район» по технической защите информации
	АМО
	2012
	
	10,0
	
	
	человек
	0
	0
	1
	0

	2.3.3
	Специальные исследования и специальная проверка кабинета специалиста по мобработе, технического кабинета для аттестации помещений по технической защите информации
	АМО
	2011-2012
	90,0
	90,0
	
	
	шт.
	0
	1
	1
	0

	2.3.4.
	Приобретение оборудования по технической защите информации
	АМО, УФ, УО, КУМИЗО
	2013
	52,5
	52,5
	52,5
	
	шт.
	2
	6
	6
	6

	
	Итого по задаче:
	
	
	152,5
	163,5
	64,5
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Задача: обслуживание автоматизированной центра контроля бюджета муниципального образования «Карсунский район»

	2.4.1.
	эксплуатация автоматизированного центра контроля бюджета  
	УФ
	2011-2013
	952,9
	952,9
	952,9
	Повышение прозрачности бюджетных расходов
	%
	100
	100
	100
	100

	2.4.2
	Приобретение ключей-носителей ЭЦП для БИС-ИСПОЛНЕНИЕ
	УФ
	2011
	360,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по задаче:
	
	
	1110,0
	850,0
	950,0
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Задача: Создание комплексной системы муниципального управления в администрации муниципального образования «Карсунский район» 

	2.5.1 
	Приобретение и внедрение информационных систем для автоматизации процессов учета финансово- хозяйственной деятельности
администрации муниципального образования «Карсунский район» 
	АМО
	2011-2013
	50,0
	50,0
	50,0
	Доля отраслевых (функциональных) подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район» в которых используются информационные системы для автоматизации учета финансово-хозяйственной деятельности
	%
	20
	20
	70
	100

	
	Всего по задаче:
	
	
	50,0
	50,0
	50,0
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Задача: Создание и эксплуатация единой телекоммуникационной сети администрации муниципального образования «Карсунский район» 

	2.6.1.
	Оплата услуг мобильной связи и мобильного Интернета
	АМО
	2011-2013
	60,0
	70,0
	80,0
	Количество подключенных абонентов к единой мобильной сети
	человек
	10
	10
	10
	10

	
	Всего по задаче:
	
	
	60,0
	70,0
	80,0
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Задача: обеспечение доступа работников администрациик справочно-правовой системе «Консультант плюс»

	
	Обеспечение функционирования Справочно-правовой системы «Консультант плюс»
	АМО
	2011-2013
	48,0
	60,0
	70,0
	количество работников администрацииимеющих доступ к справочно-правовой системе «Консультант плюс»
	человек
	20
	30
	40
	60

	
	Всего пор задаче:
	
	
	48,0
	60,0
	70,0
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	Задача: обеспечение работников администрацииперсональными компьютерами и оргтехникой

	2.8.1.
	Приобретение компьютеров и оргтехники
	АМО
	2011-2013
	90,0
	92,0
	96,0
	Количество работников администрацииобеспеченных персональными компьютерами и оргтехникой
	шт.
	50
	5
	5
	5

	2.8..2
	Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники
	АМО
	2011-2013
	50,0
	60,0
	70,0
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по задаче:
	
	
	140,0
	151,0
	165,0
	
	
	
	
	
	

	2.9.
	Задача: внедрение единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам Российской Федерации

	2.9.1.
	Приобретение единой информационно-аналитической системы федеральной службы по тарифам Российской Федерации
	АМО
	2011-2013
	10,0
	12,0
	14,0
	Оперативное предоставление отчетности предусмотренных федеральных законодательством 
	шт.
	1
	1
	1
	1

	
	Всего по задаче:
	
	
	10,0
	12,0
	14,0
	
	
	
	
	
	

	3.
	Цель: Обеспечение открытости информации о деятельности органов  местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район»  и расширение возможности доступа к ней

	3.1.
	Задача: обеспечение предоставления информации органами местного самоуправления для размещения в сети Интернет

	3.1.1
	Развитие сайта муниципального образования «Карсунский район» 
	АМО
	2011-2013
	9,0
	12,0
	15,0
	Количество обновленных Интернет ресурсов
	шт.
	1
	1
	1
	1

	
	Всего по задаче:
	
	
	9,0
	12,0
	15,0
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Задача: обеспечение предоставления информации органами местного самоуправления через средства массовой информации (районная газета «Вешкаймские вести»

	3.2.1
	Размещение информации о деятельности администрации муниципального образования «Карсунский район»  в районной газете «Карсунский вести»
	АМО
	2011-2013
	399,6
	399,6
	399,6
	Количество граждан имеющих доступ к информации о деятельности администрации муниципального образования «Карсунский район»  
	человек
	3430
	3450
	3500
	3500

	
	Всего по задаче:
	
	
	399,6
	399,6
	399,6
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	837,7
	887,9
	935,0
	
	
	
	
	
	


______________________
ПРИЛДОЖЕНИЕ №2

к Программе
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
	№ пп
	Задача
	Ответственные исполнители мероприятий 
	Источники финансирования мероприятий Программы
	Объём средств на реализацию мероприятий, тыс. руб.

	
	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Внедрение автоматизированной базы данных «Архивный фонд»
	АМО
	МБ
	
	70,0
	7,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	создание электронного архива по документам муниципального архива
	АМО
	МБ
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45

	3.
	развитие единой системы электронного документооборота (далее ЕСЭД) Администрации муниципального образования «Карсунский район»
	АМО
	МБ
	
	
	
	
	
	
	15,0
	15,0
	15,0
	
	15,0
	15,0

	4.
	развитие единой системы электронного документооборота (далее ЕСЭД) Администрации муниципального образования «Карсунский район»
	УФ
	МБ
	
	
	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	развитие единой системы электронного документооборота (далее ЕСЭД) Администрации муниципального образования «Карсунский район»
	УО
	МБ
	
	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	развитие единой системы электронного документооборота (далее ЕСЭД) Администрации муниципального образования «Карсунский район»
	КУМИЗО
	
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	развитие и содержание видеоконференцсвязи
	АМО
	МБ
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	27,0
	27,0
	27,0
	27,0

	8.
	создание системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа
	АМО
	МБ
	51,0
	
	90,0
	35,0
	51,1
	10,0
	90,0
	8,7
	
	43,7
	
	

	9.
	создание системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа


	УФ
	МБ
	
	17,5
	
	
	
	
	
	17,5
	
	
	
	

	10.
	создание системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа
	УО
	МБ
	
	
	
	
	
	
	
	26,3
	
	
	
	

	11.
	создание системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа
	КУМИЗО
	МБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,8
	
	
	

	12.
	эксплуатация системы БИС-ИСПОЛНЕНИЕ
	УФ
	МБ
	547,5
	187,5
	187,5
	187,5
	212,5
	212,5
	212,5
	212,5
	237,5
	237,5
	237,5
	237,5

	13.
	Создание комплексной системы муниципального управления в администрации муниципального образования «Карсунский район»
	АМО
	МБ
	
	50,0
	
	
	
	50,0
	
	
	
	50,0
	
	

	14.
	Создание и эксплуатация единой телекоммуникационной сети администрации муниципального образования «Карсунский район»

	АМО
	МБ
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	15.
	обеспечение доступа работников администрациик справочно-правовой системе «Консультант плюс»


	АМО
	МБ
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5

	16.
	обеспечение работников администрацииперсональными компьютерами и оргтехникой
	АМО
	МБ
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5

	17.
	внедрение единой информационно-аналитической системы федеральной службы по тарифам Российской Федерации
	АМО
	МБ
	
	
	
	10,0
	
	
	
	12,0
	
	
	
	14,0

	18.
	обеспечение предоставления информации органами местного самоуправления для размещения в сети Интернет
	АМО
	МБ
	
	9,0
	
	
	
	12,0
	
	
	
	15,0
	
	

	19.
	обеспечение предоставления информации органами местного самоуправления через средства массовой информации (районная газета «Вешкаймские вести»
	АМО
	МБ
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9


_________________________

Список используемых сокращений:

АМО – администрация муниципального образования «Карсунский район» ;
УФ – управление финансов муниципального образования «Карсунский район»;
УО – управление образования муниципального образования «Карсунский район»; 

КУМИЗО – отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район»; 

МБ – бюджет муниципального образования «Карсунский район»; 

ЭЦП – электронно-цифровая подпись;
БИС-ИСПОЛНЕНИЕ – автоматизированный центр контроля бюджета муниципального образования «Карсунский район».

____________________

