5

                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                        
                                                                                                            к постановлению администрации

              муниципального образования

           «Карсунский район»

           Ульяновской области
  от 15 февраля 2018 г. № 56
Расчёт стоимости работ и услуг к краткосрочному плану реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области     на 2018-2020 годы

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	Объём работ в соответствии с единицами измерения
	Единицы измерения


	Предельная стоимость за ед. измерения (руб.)
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей

	
	
	
	
	
	
	в том числе
	Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	
	
	
	
	
	
	Строительно-монтажные работы (руб.)
	Подготовка проектной документации (руб.)
	Строительный надзор (руб.)
	Экспертиза сметной документации (руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2018 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 1
	Ремонт крыши
	431
	м²
	3800
	1 637 800,00
	81890
	35048,92
	8189
	1 762 927,92

	
	
	Ремонт системы электроснабжения
	40
	м.п
	1500
	60 000,00
	3000
	1284
	300
	64 584,00

	
	
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	50
	м.п
	1700
	85 000,00
	4250
	1819
	425
	91 494,00

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	50
	м.п
	2200
	110 000,00
	5500
	2354
	550
	118 404,00

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	443
	м²
	3000
	1 329 000,00
	66450
	28440,6
	6645
	1 430 535,60

	2
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 2
	Ремонт крыши
	418
	м²
	3800
	1 588 400,00
	79420
	33991,76
	7942
	1 709 753,76

	
	
	Ремонт системы электроснабжения
	40
	м.п
	1500
	60 000,00
	3000
	1284
	300
	64 584,00

	
	
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	52
	м.п
	1700
	88 400,00
	4420
	1891,76
	442
	95 153,76

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	52
	м.п
	2200
	114 400,0
	5720
	2448,16
	572
	123 140,16

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	425
	м²
	3000
	1 275 000,0
	63750
	27285
	6375
	1 372 410,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 3
	Ремонт крыши
	433
	м²
	3800
	1 645 400,0
	82270
	35211,56
	8227
	1 771 108,56

	
	
	Ремонт системы электроснабжения
	40
	м.п
	1500
	60 000,00
	3000
	1284
	300
	64 584,00

	
	
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	50
	м.п
	1700
	85 000,00
	4250
	1819
	425
	91 494,00

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	50
	м.п
	2200
	110 000,00
	5500
	2354
	550
	118 404,00

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	447
	м²
	3000
	1 341 000,00
	67050
	28697,4
	6705
	1 443 452,40

	4
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 18
	Ремонт крыши
	550
	м²
	3800
	2 090 000,00
	104500
	44726
	10450
	2 249 676,00

	
	
	Ремонт системы электроснабжения
	50
	м.п
	1500
	75 000,00
	3750
	1605
	375
	80 730,00

	
	
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	80
	м.п
	1700
	136 000,0
	6800
	2910,4
	680
	146 390,40

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	80
	м.п
	2200
	176 000,0
	8800
	3766,4
	880
	189 446,40

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	590
	м²
	3000
	1 770 000,0
	88500
	37878
	8850
	1 905 228,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 16
	Ремонт крыши
	417
	м²
	3800
	1 584 600,00
	79230
	33910,44
	7923
	1 705 663,44

	
	
	Ремонт системы электроснабжения
	50
	м.п
	1500
	75 000,0
	3750
	1605
	375
	80 730,00

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	50
	м.п
	2200
	110 000,00
	5500
	2354
	550
	118 404,00

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	426
	м²
	3000
	1 278 000,00
	63900
	27349,2
	6390
	1 375 639,20

	6
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Куйбышева, 64
	Ремонт крыши
	591
	м²
	3800
	2 245 800,00
	112290
	48060,12
	11229
	2 417 379,12

	7
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Лермонтова, 7
	Ремонт крыши
	700
	м²
	3800
	2 660 000,00
	133000
	56924
	13300
	2 863 224,00

	2019 год

	8
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Фабричная, 1
	Ремонт крыши
	410
	м²
	3800
	1 558 000,00
	77900
	33341,2
	7790
	1 677 031,20

	9
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Тельмана, 6
	Ремонт крыши
	447
	м²
	3800
	1 698 600,00
	84930
	36350,04
	8493
	1 828 373,04

	10
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Ленина, 1
	Ремонт крыши
	411
	м²
	3800
	1 561 800,00
	78090
	33422,52
	7809
	1 681 121,52

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	11
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Саратовская, 88
	Ремонт крыши
	468
	м²
	3800
	1 778 400,00
	88920
	38057,76
	8892
	1 914 269,76

	2020 год

	12
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Фабричная, 3
	Ремонт крыши
	409
	м²
	3800
	1 554 200,00
	77710
	33259,88
	7771
	1 672 940,88

	13
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Гусева, 28
	Ремонт крыши
	269
	м²
	3800
	1 022 200,00
	51110
	21875,08
	5111
	1 100 296,08

	14
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Маяковского, 34
	Ремонт крыши
	527
	м²
	3800
	2 002 600,00
	100130
	42855,64
	10013
	2 155 598,64

	15
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Тельмана, 8
	Ремонт крыши
	318
	м²
	3800
	1 208 400,00
	60420
	25859,76
	6042
	1 300 721,76

	ИТОГО
	 
	 
	 
	34 174 000,00
	1 708 700,00
	731 323,60
	170 870,00
	36 784 893,60



________________
