5

                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

          к постановлению администрации

   муниципального образования

            «Карсунский район»

 














           Ульяновской области
      от 15 февраля 2018 г. № 56
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в           многоквартирных  домах, расположенных на территории муниципального образования Карсунское городское  поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2020 годы
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей
	Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-тирном доме

	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	в том числе по источникам финансирования*
	


	
	
	
	Всего
	Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

	Средства областного бюджета Ульяновской области
	Средства бюджетов муниципальных образований
	Средства собственников помещений в многоквар-тирном доме
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2018 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 1
	Ремонт крыши
	1 762 927,92
	0,00
	0,00
	0,00
	1 762 927,92
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы электроснабжения
	64 584,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 584,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	91 494,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91 494,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	118 404,00
	0,00
	0,00
	0,00
	118 404,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	1 430 535,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1 430 535,60
	IV квартал 2018 года

	2
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 2
	Ремонт крыши
	1 709 753,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 709 753,76
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы электроснабжения
	64 584,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 584,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	95 153,76
	0,00
	0,00
	0,00
	95 153,76
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	123 140,16
	0,00
	0,00
	0,00
	123 140,16
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	1 372 410,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 372 410,00
	IV квартал 2018 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 3
	Ремонт крыши
	1 771 108,56
	0,00
	0,00
	0,00
	1 771 108,56
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы электроснабжения
	64 584,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 584,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	91 494,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91 494,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	118 404,00
	0,00
	0,00
	0,00
	118 404,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	1 443 452,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1 443 452,40
	IV квартал 2018 года

	4
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 16
	Ремонт крыши
	1 705 663,44
	0,00
	0,00
	0,00
	1 705 663,44
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы электроснабжения
	80 730,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 730,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	118 404,00
	0,00
	0,00
	0,00
	118 404,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт и утепление фасада

	1 375 639,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 375 639,20
	IV квартал 2018 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 18
	Ремонт крыши
	2 249 676,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 249 676,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы электроснабжения
	80 730,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 730,00
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	146 390,40
	0,00
	0,00
	0,00
	146 390,40
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	189 446,40
	0,00
	0,00
	0,00
	189 446,40
	IV квартал 2018 года

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	1 905 228,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 905 228,00
	IV квартал 2018 года

	6
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева 64
	Ремонт крыши
	2 417 379,12
	0,00
	0,00
	0,00
	2 417 379,12
	IV квартал 2018 года

	7
	Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Лермонтова, 7
	Ремонт крыши
	2 863 224,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 863 224,00
	IV квартал 2018 года

	2019 год

	8
	Карсунский р-н,  р.п. Карсун,
ул. Фабричная, 1
	Ремонт крыши
	1 677 031,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 677 031,20
	IV квартал 2019 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9
	Карсунский р-н,  р.п. Карсун,            ул. Тельмана, 6
	Ремонт крыши
	1 828 373,04
	0,00
	0,00
	0,00
	1 828 373,04
	IV квартал 2019 года

	10
	Карсунский р-н,   р.п. Карсун, 
ул. Ленина, 1
	Ремонт крыши
	1 681 121,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1 681 121,52
	IV квартал 2019 года

	11
	Карсунский р-н,  р.п. Карсун,            ул. Саратовская, 88
	Ремонт крыши
	1 914 269,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 914 269,76
	IV квартал 2019 года

	2020 год

	12
	Карсунский р-н,    р.п. Карсун, 
ул. Фабричная, 3
	Ремонт крыши
	2 180 140,56
	0,00
	0,00
	0,00
	2 180 140,56
	IV квартал 2020 года

	13
	Карсунский р-н,    р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 28
	Ремонт крыши
	1 100 296,08
	0,00
	0,00
	0,00
	1 100 296,08
	IV квартал 2020 года

	14
	Карсунский р-н,    р.п. Карсун,  

ул. Маяковского, 34
	Ремонт крыши
	2 155 598,64
	0,00
	0,00
	0,00
	2 155 598,64
	IV квартал 2020 года

	15
	Карсунский р-н,    р.п. Карсун,  

 ул. Тельмана, 8
	Ремонт крыши
	1 300 721,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300 721,76
	IV квартал 2020 года

	Итого
	37 292 093,28
	0,00
	0,00
	0,00
	37 292 093,28
	 


*Источники финансирования - в полном объёме средства собственников 

________________​​​​​​
