2

	
	                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                        постановлением администрации 
                                                      муниципального образования
                                                        «Карсунский район»

                                                      16 марта 2018 г. № 209
  

Муниципальная  программа
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании

Карсунское городское поселение Карсунского района 
Ульяновской области на 2018-2022 годы»
 
 
 
 
 
 
Паспорт Программы 
Наименование  
Программы

 - -
муниципальная  программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Карсунское  городское  поселение Карсунского района Ульяновской области  на 2018-2022 годы»  (далее муниципальное образование Карсунское городское поселение) (далее - Программа))
Основание для 
разработки  программы 

 - 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных ( муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
благоустройство и улучшение архитектурного облика на территории населённых пунктов муниципального образования Карсунское городское поселении в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Заказчик  программы 

 - 

администрация муниципального образования «Карсунский район»
Руководитель  программы 

 - 

Первый заместитель Главы  администрации муниципального образования «Карсунский  район»
Разработчик  Программы

 - 

отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Карсунский  район»
Цель Программы 
Задачи программы                -                  
Ожидаемые результаты       -           
- 

Создание комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования Карсунское городское поселение;

повышение уровня благоустройства общественных пространств на территории муниципального образования Карсунское городское поселение;

 создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Карсунское  городское  поселение;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Карсунское  городское  поселение.
 В целях достижения цели Программы необходимо выполнить задачи :

благоустройство территорий местных объектов социальной сферы;




благоустройство территорий общего пользования:  парков площадей, бульваров, улиц; 




благоустройство существующих и создание новых парков, скверов,  аллей;
благоустройство памятников, воинских  захоронений, общественных кладбищ, установка новых памятников;
благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов муниципального образования Карсунское городское поселение;

благоустройство общественных пространств муниципального образования Карсунское городское поселение;

 благоустройство территорий местных объектов социальной сферы;
 создание новых парков; скверов,  аллей; 
благоустройство памятников, воинских  захоронений, общественных кладбищ, установка новых памятников;




Важнейшие целевые      индикаторы и показатели Программы 
 - 

доля населённого  пункта, входящего в состав муниципального образования Карсунское городское  поселение, благоустроившего  центральную  площадь, от общего количества населённых пунктов, %; 

доля населённого  пункта, входящего в состав  муниципального образования Карсунское городское  поселение, создавшего новые парки, скверы, от общего количества населённых пунктов, %; 

доля населённого  пункта, входящего в состав муниципального образования Карсунское городское поселение, установившего новые въездные знаки ( или взамен существующих), от общего количества населённых пунктов, %; 

доля площади созданных новых цветников от общей площади поселения 

доля населённого пункта, входящего в состав муниципального образования  Карсунское городское  поселение, установившего современные детские игровые комплексы, от общего количества населённых пунктов, %; 

доля населённого пункта, благоустроившего памятники ВОВ, воинские участки общественных кладбищ, установившие новые памятники  от общего количества населённых пунктов, на территориях которых расположены памятники, воинские участки общественных кладбищ, %. 
Сроки и этапы реализации 
Программы

          

 - 

2018-2022годы. 
1 этап- 2018год

2 этап- 2019 год

3 этап- 2020год

4 этап- 2021 год

5 этап- 2022 год
Объёмы и источники финансирования программы 

 - 

источниками финансирования Программы    являются средства бюджета муниципального образования Карсунское городское  поселение и привлеченные средства.

Общий объём финансирования – 21340,00  тысяч рублей,  в том числе с разбивкой по этапам:

1 этап – 600,00 тысяч рублей;

2 этап – 5020,00 тысяч рублей;

3 этап – 6200,00 тысяч  рублей

4 этап – 4950,00 тысяч  рублей

5 этап – 4570,00 тысяч  рублей

Ежегодный  объём ассигнований из бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение подлежит уточнению при разработке бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период.
Основные исполнители  мероприятий Программы 
 - 

администрация муниципального образования «Карсунский район» 
Показатели оценки   эффективности мероприятий Программы 

  
 - 

увеличение объёма финансовых вложений в благоустройство территорий населённых пунктов муниципального образования Карсунское городское  поселение в расчёте на одного жителя,   




прирост балансовой (учётной) стоимости объекта благоустройства на каждый рубль вложенных бюджетных средств 
Основные понятия и термины, используемые в Программе
Благоустройство территории - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, поддержание архитектурного облика территории, и иных мероприятий, предусмотренных правилами благоустройства. 

К объектам благоустройства относятся: 

территории общего пользования: парки, площади, бульвары, улицы, аллеи,
территории объектов общественного и административного назначения, 

скверы, зелёные насаждения на улицах и дорогах; 

дворы многоквартирных жилых  домов, в том числе ограждения и другие элементы благоустройства; 

малые архитектурные формы : скамейки, беседки, цветочницы, детские игровые площадки, декоративные садово-парковые скульптуры, урны; 

художественно-архитектурная подсветка фасадов зданий в тёмное время  суток; 
элементы «водного фасада» : фонтаны, родники, источники и другие подобные объекты; 

конструкции рекламы и системы навигации: информационные стенды, указатели и другие элементы;
памятники, в том числе памятники участникам ВОВ;
общественные кладбища, включая воинские участки общественных кладбищ; 

прочие объекты благоустройства. 
        1. Введение. Характеристика проблем, на решение  которых направлена Программа
Недостаточное внимание к вопросу улучшения архитектурного облика населённых пунктов поселения  в прошедшие годы и недостаток финансовых ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности привели к снижению качества комплексного благоустройства территории муниципального образования Карсунское городское  поселение.

Благоустройство большинства центральных площадей, улиц, парков и скверов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов выполнялось в последнее время не достаточно качественно.

Проведённый в 2015– 2017 годах  анализ состояния благоустройства территорий  объектов социальной сферы показал недостаточное количество элементов благоустройства. 

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы - всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения муниципального образования Карсунское городское  поселение.

Работы по благоустройству населённых пунктов  пока не приобрели комплексного и постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий. 

Дальнейшее продвижение в создании комфортной среды не должно сводиться к простому наращиванию объёмов работ по благоустройству. При этом необходимо преодоление стереотипа понимания комплексного благоустройства и ландшафтного дизайна как преимущественно декоративной деятельности, направленной на украшение городской и сельской среды.

В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Ведение работ по единой комплексной Программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий населённых пунктов.

Программа определяет цели и основные направления решения  проблемы создания комфортной среды проживания населения на территории муниципального образования Карсунское городское  поселение.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории муниципального образования Карсунское городское  поселение путём качественного повышения уровня благоустройства территорий населённых пунктов  способствует концентрации в поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций. 

В Программе предусмотрено благоустройство территорий населённых пунктов с учётом полноты использования всех элементов ландшафта: светового, «зелёного», визуального и других. В результате исполнения Программы появятся новые  аллеи  и скверы, благоустроенные центральные площади, парки культуры и отдыха населённых пунктов, появятся современные малые архитектурные формы; будут приведены в надлежащее состояние мемориальные объекты. 
Необходимость решения проблемы  комплексного благоустройства территорий населённых пунктов в границах муниципального образования Карсунское городское  поселение программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

наличием единого и неразрывного объекта благоустройства, требующего единого комплексного подхода; скоординированных совместных решений существующих проблем одновременно в нескольких граничащих населённых пунктах;

многообразием видов и объёмов работ, требующих привлечения значительных инвестиций из различных источников финансирования;

необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации инвестиционных программ.

Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы управления комплексным благоустройством и ландшафтным оформлением населённых пунктов является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность работы всех задействованных в этой проблеме структур.

Решение задач по комплексному благоустройству и ландшафтному оформлению территорий населённых пунктов возможно лишь в рамках Программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования.

  

2. Цель и целевые индикаторы Программы
2.1. Цель Программы - создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Карсунское городское  поселение.

В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить следующие задачи: 

Благоустройство территорий  объектов социальной сферы;

благоустройство территории общего пользования: парков, площадей,аллей, улиц;

благоустройство существующих и создание новых парков и скверов;
ремонт и благоустройство памятников участникам ВОВ;
благоустройство общественных кладбищ, включая воинские участки.
2.2. Для реализации Программы заданы следующие целевые индикаторы:

 

Целевые индикаторы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год
2022 год
Доля населённых пунктов поселения благоустроивших центральные площади, от общего количества сельских населённых пунктов,%

80
85
90
100
100
Доля населённых пунктов, создавших новые парки и скверы, от общего количества сельских населённых пунктов, %

85
88
90
95
100

Доля населённых пунктов, установивших новые въездные знаки (или взамен существующих) от общего количества сельских населённых пунктов, %

80
82
85
95
100
Доля площади созданных новых цветников от общей площади поселения, %

90
92
98
100
100
Доля населённых пунктов, установивших новые детские игровые площадки,  от общего количества сельских населённых пунктов, %

90
95
100
100
100
Доля населённых пунктов поселения благоустроивших памятники участникам ВОВ и установивших новые памятники,  от общего количества сельских населённых пунктов, на территориях которых расположены памятники участникам ВОВ,%

100
100
100
100
100
Доля населённых пунктов поселения благоустроивших воинские участки общественных кладбищ, от общего количества сельских населённых пунктов, на территориях которых расположены воинские участки общественных кладбищ,%

100
100
100

100

100

3. Сроки и этапы реализации Программы 
Программу предполагается реализовать в 2018-2022 годах. В рамках Программы предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования Карсунское городское  поселение, поэтому отдельные этапы её реализации не выделяются.  
4. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы направлена на своевременное и качественное проведение работ по благоустройству и предусматривает: 

          благоустройство территорий объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; 
          благоустройство территорий общего пользования: парки, площади, бульвары, улицы, аллеи;

          благоустройство территорий общественного и административного назначения: парков, скверов, зелёных насаждений на улицах и дорогах;

          благоустройство дворов многоквартирных жилых домов, в том числе ограждений и других элементов благоустройства;

           ремонт и установка новых малых архитектурных форм: скамеек, беседок, цветочниц, детских игровых площадок, декоративных садово-парковых скульптур, урн;

           художественно-архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений в тёмное время суток;

            обустройство и создание элементов «водного фасада»: фонтанов, родников и других подобных объектов;

           размещение рекламных конструкций и конструкций системы навигации;

          ремонт существующих и установка новых памятников, в том числе памятников ВОВ;

           благоустройство общественных кладбищ, включая воинские участки общественных кладбищ;

          уличное освещение;

          прочие объекты благоустройства.
 Предусмотреть финансирование в  местном бюджете на выполнение мероприятий по благоустройству  территорий населённых пунктов муниципального образования Карсунское городское  поселение. 

 Обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Карсунский район». 

 Перечень мероприятий Программы с указанием источников финансирования, исполнителей, сроков и ресурсов представлен в приложении  к Программе. 
                   5. Ресурсное обеспечение Программы
Объём финансирования Программы из бюджета муниципального образования Карсунское городское  поселение –  21340,00 тысяч  рублей

 Финансирование по годам распределяется следующим образом: 

  2018 год – 600,00 тысяч  рублей; 

  2019 год – 5020,00 тысяч рублей;

  2020 год – 6200,00 тысяч рублей

  2021 год – 4950,00 тысяч рублей

  2022 год – 4570,00 тысяч рублей

Объёмы финансирования мероприятий Программы
Наименование
мероприятий
Программы

Финансирование мероприятий Программы по годам, 
тыс. руб.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1
2
3
4
5
6
1. Благоустройство общественной территории «Парк культуры и отдыха» в р.п.Карсун
600,0
620,0
670,0
700,0
750,0
2. Благоустройство общественной территории «Венец» 
0,00
200,0
250,0
250,0
0,00
3. Благоустройство площади перед зданием администрации в р.п.Карсун
0,00
650,00
650,00
650,00
650,00
4. Благоустройство общественной территории ул.Гусева в р.п.Карсун
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
5. Благоустройство общественной территории ул.Тельма-на в р.п.Карсун
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
6. Благоустройство общественной территории ул.Советская в р.п.Карсун
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
7. Благоустройство общественной территории ул.Куйбышева в р.п.Карсун
0,00
0,00
350,00
350,00
0,00
8. Благоустройство общественной территории ул.Ульянова в р.п.Карсун
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
9. Благоустройство площади перед зданием РДК
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
10. Благоустройство общественной территории парк «Искусств»
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
11. Благоустройство общественной территории «Парк-сквер» в п.ЧНФ
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
12. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: п.ЧНФ, ул.Фабричная, 1
0,00

320,0

0,00

0,00

0,00

13. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: п.ЧНФ, ул.Фабричная, 3
0,00
320,0
0,00
0,00
0,00
14. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Бутырева, 1
0,00
670,0
0,00
0,00
0,00
15. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Бутырева, 1а

0,00

380,0

0,00

0,00

0,00

16. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Гусева, 16
0,00
460,0
0,00
0,00
0,00
17. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Гусева, 18

0,00

320,0

0,00

0,00

0,00

18. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Гусева, 21
0,00
0,00
530,0
0,00
0,00
19. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Гусева, 53
0,00
0,00
470,0
0,00
0,00
20. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Гусева, 26
0,00
0,00
310,0
0,00
0,00
21. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Гусева, 28
0,00
0,00
310,0
0,00
0,00
22. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Гусева, 32

0,00

0,00

310,0

0,00

0,00

23. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Дзержинского, 2

0,00

0,00

0,00

0,00

400,0

24. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Дзержинского, 23

0,00

0,00

0,00

0,00

320,0

25. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Куйбышева, 64

0,00

230,0

0,00

0,00

0,00

26. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Маяковского, 34

0,00

0,00

0,00

210,0

0,00

27. Благоустройство дворовой территории дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун ул.Маяковского, 41

0,00

0,00

0,00

340,0

0,00

ИТОГО:

600,00
5 020,00
6 200,00
4 950,00
4 570,00
Объём бюджетных ассигнований муниципального образования Карсунское городское  поселение на реализацию Программы утверждается Решением Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
За период действия Программы планируется достичь: 

увеличения объёмов финансовых вложений в благоустройство территорий населённых пунктов муниципального образования в расчёте на одного жителя

прироста балансовой (учётной) стоимости объекта благоустройства на каждый рубль вложенных бюджетных средств - ежегодно не менее 5 процентов.
В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение  ожидаемого  эффекта  в соответствии с целевыми индикаторами:
Ожидаемый эффект
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год
2022 год
Доля населённых пунктов поселения благоустроивших центральные площади, от общего количества сельских населённых пунктов,%

80
85
90
100
100
Доля населённых пунктов, создавших новые парки и скверы, от общего количества сельских населённых пунктов, %

85
88
90
95
100

Доля населённых пунктов, установивших новые въездные знаки (или взамен существующих) от общего количества сельских населённых пунктов, %

80
82
85
95
100
Доля площади созданных новых цветников от общей площади поселения, %

90
92
98
100
100
Доля населённых пунктов, установивших новые детские игровые площадки,  от общего количества сельских населённых пунктов, %

90
95
100
100
100
Доля населённых пунктов поселения благоустроивших памятники участникам ВОВ и установивших новые памятники,  от общего количества сельских населённых пунктов, на территориях которых расположены памятники участникам ВОВ,%

100
100
100
100
100
Доля населённых пунктов поселения благоустроивших воинские участки общественных кладбищ, от общего количества сельских населённых пунктов, на территориях которых расположены воинские участки общественных кладбищ,%

100
100
100

100

100

                       7. Оценка эффективности реализации Программы
         Оценка эффективности реализации муниципальной программы  определяется по формуле:

[image: image1.wmf]пл

бс

D

E

P

=

,

где:

E - показатель эффективности реализации муниципальной программы;

[image: image2.wmf]пл

D

 - оценка достижения запланированных значений показателей;

[image: image3.wmf]бс

P

 - оценка полноты использования бюджетных средств.

Оценка достижения запланированных значений показателей определяется по формуле:

[image: image4.wmf]n

i

1

пл

m

пл

1

П

D

S

=

å

å

,

где:

n - количество фактически достигнутых показателей;

[image: image5.wmf]i

П

 - фактически достигнутые значения показателей;

m - количество плановых показателей;

[image: image6.wmf]пл

S

 - плановые значения показателей.

Оценка полноты использования бюджетных средств определяется по формуле:

[image: image7.wmf]k

бс

1

бс

k

бс

1

Q

W

P

=

å

å

,

где:

k - количество мероприятий муниципальной программы;

[image: image8.wmf]бс

Q

 - фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям муниципальной программы;

[image: image9.wmf]бс

W

 - плановое использование бюджетных средств.

         Оценка эффективности реализации муниципальной программы  будет тем выше, чем выше уровень достижения показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом E > 1,4 характеризует очень высокую эффективность реализации муниципальной программы  (значительно превышает плановые значения показателей), 1 < E < 1,4 – высокую эффективность реализации муниципальной программы  (превышение значений показателей), 0,5 < E < 1 – низкую эффективность реализации муниципальной программы  (не в полной мере достигнуты плановые значения показателей), E < 0,5 – крайне низкую эффективность реализации муниципальной программы  (не достигнуты плановые значения показателей более чем в 2 раза).
         Социальная эффективность Программы заключается:

- в создании комфортных условий для проживания населения муниципального образования Карсунское городское поселение;

- в уменьшении оттока населения из муниципального образования Карсунское городское поселение, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания;

- в росте численности туристов , как из других районов Ульяновской области, а также из других районов Российской Федерации.
8. Организация управления Программой 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава  администрации муниципального образования «Карсунский  район».

_____________

	


