АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 апреля 2011г.                


     



№ 290
                                                                                                                                                  Экз. №______

р.п. Карсун
Об утверждении Плана реализации Генерального плана  

муниципального образования Карсунское городское поселение
      В соответствии со статьёй 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь статьями 13 и 43 Устава муниципального образования «Карсунский район» администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План реализации Генерального плана муниципального образования Карсунское городское поселение (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глава администрации

муниципального образования

«Карсунский район»                                                                    В.Б. Чубаров

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

от  22  апреля  2011  № 290
План реализации Генерального плана 

муниципального образования Карсунское городское поселение

1. Общие положения
Генеральный план муниципального образования Карсунское городское поселение (далее – генеральный план)  является документом территориального планирования.
Проект генерального плана разработан в соответствии со схемой территориального планирования Ульяновской области, схемой территориального планирования муниципального образования «Карсунский район» и не противоречит им.
Разработка мероприятий Генерального плана развития велась на основе комплексного анализа и оценки территории, проведённой с целью выявления её природно-ресурсного, социально-демографического потенциалов, выявления основных проблем. Это позволяет точнее сформулировать и определить конкретные мероприятия, решающие задачи поступательного развития территории. Все предлагаемые мероприятия учитывают сложившую в поселении систему зон с особыми условиями использования территорий и являются взаимно увязанными в части ограничений, налагаемых существующими и планируемыми для создания объектами.
Основной целью и задачей генплана является определение долгосрочной стратегии и этапов территориального планирования развития поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышение жизненного уровня населения Карсунского городского поселения.
В целом социально-экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер. При определенных обстоятельствах поселение может иметь все предпосылки к своему дальнейшему экономическому росту.
Перспективное развитие городского поселения невозможно без определения конкретных целей, четко ориентированных мероприятий, которые в совокупности определяют дальнейшее территориальное планирование.
2. О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования Карсунское городское поселение
Правила землепользования и застройки муниципального образования Карсунское городское поселение разработаны в соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению администрации муниципального образования «Карсунский район» от 04.06.2010 №533 «О разработке «Правил землепользования и застройки» городских и сельских поселений муниципального образования «Карсунский район» и утверждены решением Совета депутатов от 06.04.2011 №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки».
3. Основные направления развития
Перспективы городского поселения связаны с расширением производства сельскохозяйственной продукции, развитием сферы бытовых услуг, торговли, потребительского рынка, развитием малоэтажного домостроения, развития Личного подсобного хозяйства и предлагается осуществить следующие проекты по строительству:
	Наименование объекта
	Сроки 
оформления 
земельно-правовых 
документов, год
	Сроки 
подготовки проектной 
документации, год
	Сроки 
строительства, год

	Птицефабрика 
 с. Таволжанка
	2011
	2012
	2013

	Торгово-офисный центр 
 р.п. Карсун ул. Тельмана
	2010
	2011
	2012

	Ресторан с бильярдной 
 р.п. Карсун ул. Тельмана
	2010
	2011
	2012

	Магазин «Пятёрочка» 
 р.п. Карсун ул. Тельмана
	2009
	2011
	2011-2012



	Книжный магазин 
 р.п. Карсун ул. Куйбышева
	2011
	2011
	2011

	Магазин в р.п. Карсун 
ул. Пластова (Западная)
	2011
	2011
	2011

	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном  р.п. Карсун
	2010
	2011
	2011-2015

	Полигон твердых бытовых отходов 
 р.п. Карсун
	2011
	2011
	2012-2015

	Строительство водопровода 

в с. М. Станичное и Б. Станичное
	-
	2010
	2011

	Спрямление русла рек Карсунка и Барыш в р.п. Карсун
	-
	2011
	2011-2012

	Устройство асфальтового покрытия в р.п. Карсун ул. Языкова, ул. Дзержинского и часть ул. Мира – 2,5 км
	-
	2011
	2011

	Реконструкция очистных сооружений в р.п. Карсун
	-
	2013
	2015

	Строительство жилья:

	Семь индивидуальных жилых домов в р.п. Карсун по ул. Курдюмова
	2011
	2011
	2011

	Многоквартирный жилой дом в р.п. Карсун ул. Саратовская
	2011
	2011
	2011-2012

	Многоквартирный жилой дом в р.п. Карсун ул. Гусева
	2011
	2011
	2011-2012

	90 жилых домов в р.п. Карсун на западной окраине поселка
	2011-2015
	2011-2015
	2011-2018


4. Финансово-экономическое обоснование
реализации генерального плана
Для достижения цели концепции социально-экономического развития муниципального образования Карсунское городское поселение необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех отраслей, создать современную рыночную инфраструктуру, отладить механизмы привлечения финансовых средств для реализации намеченных мероприятий.

Любой экономический проект представляет собой преобразование  ресурсов в  экономический  продукт  и   протекает  по  схеме  « Ресурсы  –   факторы производства – продукт экономической деятельности».

      В начале  необходимо вкладывать в дело  средства, создавать условия  протекания  производственных  процессов  и  только  затем получать желаемый результат, отдачу от вложенных средств. Вложение  капитала в конкретное дело происходит посредством  привязки  вкладываемых  средств  к определённому  экономическому  объекту.  В нашем случае 12 экономических проектов и 4 жилищных проекта.

Финансово- экономическое обоснование  –  обоснование  затрат  ресурсов  и  экономических результатов в стоимостном  выражении.  

Обобщающие  финансово-экономические показатели проектов:
По индустриальным проектам:

- общий объём инвестиций составит 323 млн. руб.

- количество вновь создаваемых рабочих мест – 63

- бюджетная эффективность при выходе на полную мощность  - 4,7 млн. руб. 

- срок окупаемости проектов – от 3 до 7 лет

- увеличение доли выпускаемой продукции местного производства (мяса птицы)

- улучшение качества питьевой воды

- увеличение доли дорог с твёрдым покрытием

- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом

- утилизация твердых бытовых отходов на территории района

- увеличение продолжительности жизни населения района

По жилищным проектам: 

-  увеличение жилого фонда  –  на 151 квартиру

-  увеличение общей площади жилых помещений  -  на 8800 м2

- улучшение жилищных условий молодых семей  

- увеличение рождаемости 

