|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к постановлению администрации  муниципального образования  «Карсунский район»  Ульяновской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной Программе |

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов**

**в муниципальном образовании «Карсунский район» и**

**Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области**

**на 2014-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание  мероприятия | Результативность выполнения | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ресурсное обеспечение мероприятия (тыс.руб.) | | | | | | | | | Источник финансирования |
| Всего | в том числе | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Перевод автомобильного транспорта муниципальных образований на экологически  безопасный вид  топлива | Снижение выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта | Отдел ТЭР и ЖКХ администрации муниципального образования (далее по тексту-МО) «Карсунский район» | 2014-2021 | 30,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Средства бюджета МО «Карсунский район» Ульяновской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Благоустройство родников, анализ воды из родника | Охрана водных объектов | Отдел ТЭР и ЖКХ администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области | 2014-2021 | 36,74046 | - | - | 4,9937 | 6,0 | 5,7466 | - | 10,0 | 10,0 | Средства бюджета МО Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области |
| 3. | Ремонт колодца для питьевых нужд в с. Луговое Карсунского района, 1 ед. | Охрана водных объектов | Отдел ТЭР и ЖКХ администрации МО «Карсунский район» Ульяновской | 2017 | 40,13037 | - | - | - | 40,13037 | - | - | - | - | Средства бюджета МО Карсунское городское Ульяновской области |
| 4. | Осуществление мероприятий по обеспечению защиты лесов и древесно-кустарниковой растительности (проведение  обваловки) | Защита от негативного природного воздействия | Отдел ТЭР и ЖКХ администрации МО «Кар  сунский район» Ульяновской области | 2014-2021 | 60,0 | - | - | - | 30,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Средства бюджета МО «Карсунский район»  Улья-  новской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5. | Информирование  среду и его оплаты организаций, предприятий, всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей о сроках представления расчетов платы  воздействие на окружающую среду, в средствах массовой информации | Пополнение бюджета МО «Карсунский район»  Ульяновской  области | Отдел ТЭР и ЖКХ администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области | Ежеквартально | 30,0 | - | - | - | -  10 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Средства бюджета МО «Карсунский район»  Ульяновской  области |
| 6. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области | Защита от негативного природного воздействия | Отдел ТЭР и ЖКХ администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области | 2014-  2021 | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | Средства бюджета МО Карсунское городское поселение Ульяновской области |
| 7. | Ремонт имеющихся и строительство новых контейнерных площадок на территории Карсунского района | Защита от негативного природного воздействия | Отдел ТЭР и ЖКХ администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области | 2014-  2021 | 430,0 | - | - | - | 200,0 | - | 30,0 | 100,0 | 100,0 | Средства бюджета МО Карсунское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_