11

  ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

Ульяновской области

от 24 декабря 2018 г. № 652
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2014-2018 годы»
	№ п/п
	Наименование объектов
	Всего (в  тыс. рублей)
	Период и прогноз по источникам финансирования (тыс. рублей)

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Бюджет  муниципального образования Карсунское городское поселение
	Бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Бюджет  муниципального образования Карсунское городское поселение
	Бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Бюджет  муниципального образования Карсунское городское поселение
	Бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Бюджет  муниципального образования Карсунское городское поселение
	Бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Бюджет  муниципального образования Карсунское городское поселение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальное образование Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Содействие в прохождении отопительного сезона 2014-2018 годы

	1.
	Содействие в подготовке и прохождении отопительного периода в муниципальном образовании Карсунское городское поселение (приобретение мазута для теплоснабжающих предприятий р.п. Карсун)
	2163,7434


	-
	-
	-
	1120,52047
	-
	1043,22293
	-
	-
	-
	-

	Чистая вода в муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2014-2018 годы

	2.
	Изготовление проектно-сметной документации на ремонт систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Карсунское городское поселение
	249,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	3.
	Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту подводящего водопровода в р.п. Карсун,  ул. Гусева, д. 71, ул. Гусева, д. 69
	50
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по разбивке трассы водопровода в с. М. Станичное
	22,57851
	-
	-
	-
	22,57851
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Составление гидрогеологического заключения о возможности добычи подземных вод на участке в районе скважины № 2645, 
№ 68307/1, № 68308/2
	40,015
	-
	-
	-
	40,015
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Ремонт водонапорной башни 
с. Краснополка
	197,13144
	-
	-
	-
	197,13144
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Устройство канализации и водопровода в 
д. 20, ул. Фабричная, п. ЧНФ
	62,72732
	-
	-
	-
	62,72732
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Инженерно-геодезические изыскания под объект «Ремонт водозаборной скважины в р.п. Карсун Ульяновской области»
	98,2
	-
	-
	-
	-
	-
	98,2
	-
	-
	-
	-

	9.
	Проектные работы по объекту «Ремонт водозаборной скважины в р.п. Карсун Ульяновской области»
	98,728
	-
	-
	-
	-
	-
	98,728
	-
	-
	-
	-

	10.
	Гидродинамическая прочистка труб
	90,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90,0
	-
	-

	11.
	Услуги илососа
	60,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,0
	-
	-

	12.
	Устройство канализации по адресу: 
р.п. Карсун, ул. Тельмана, д. 8
	46,85284
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46,85284
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	13.
	Ремонт водопровода в жилом доме, расположенном по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун ул.Пушкина, д. 41, кв. 3
	60,30805
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,30805

	14.
	Поставка насосов скважинных для установки на скважинах муниципального образования Карсунское городское поселение
	110,2265
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	110,2265

	15.
	Ремонт водопровода по ул.Фабричная в п.ЧНФ
	188,57728
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	188,57728

	Газификация населенных пунктов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и  муниципального образования Карсунское городское поселение на 2014-2018 годы

	16.
	Строительство внутрипоселкового газопровода  низкого давления с. Краснополка Карсунского района Ульяновской области
	508,65705

	-
	-
	-
	-
	90,51
	-
	418,14705
	-
	-
	-

	17.
	Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в 
с. Краснополка
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,85
	-

	18.
	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды с. Теньковка Карсунского района
	67,08789
	67,08789
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.
	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды с. Краснополка, Карсунского района
	67,08789
	-
	67,08789
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Проведение государственной экспертизы инженерных изысканий на объект капитального строительства «Внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Теньковка»
	155,642
	155,642
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.
	Проведение государственной экспертизы инженерных изысканий на объект капитального строительства «Внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Краснополка»
	177,27011
	177,27011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.
	Проектирование по объекту: «Газоснабжение одноэтажного здания по адресу: Карсунский район, с. Таволжанка, ул. Советская, д. 4А»
	28,776
	-
	28,776
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	23.
	Проектирование по объекту «Расчет и обоснование вида топлива одноэтажного здания по адресу: Карсунский район, 
с. Таволжанка, ул. Советская, д. 4А»
	11,091
	-
	11,091
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.
	Проектирование по объекту: «Газоснабжение 2-х этажного административного здания по адресу: р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 69»
	48,075
	-
	48,075
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.
	Проектирование по объекту «Расчет и обоснование вида топлива 2-х этажного административного здания по адресу: 
р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 69»
	11,091
	-
	11,091
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.
	Ремонт внутренней системы отопления 2-х этажного административного здания по адресу: р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 69
	339,21283
	-
	339,21283
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27.
	Ремонт внутренней системы отопления одноэтажного здания по адресу: Карсунский район, с. Таволжанка, ул. Советская, д. 4А
	85,074
	-
	85,074
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28.
	Проектно-изыскательские работы, согласование и проведение экспертиз проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей, строительство и реконструкция котельных
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29.
	Проектные работы по объекту: «Газоснабжение здания муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Карсунская детская школа искусств им. А.Пластова р.п. Карсун»
	24,489
	-
	-
	24,489
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30.
	Технологическое присоединение 2-х этажного административного здания по адресу: 
р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 69 
к сетям газораспределения
	20,0
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	14,0
	-
	-

	31.
	Технологическое присоединение одноэтажного административного здания по адресу: Карсунский район, с. Таволжанка, ул. Советская, д. 4А к сетям газораспределения
	6,0
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	32.
	Подключение котельной «Городской бани» расположенной по адресу: Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 22 к сетям газораспределения
	6,0
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33.
	Составление рыбохозяйственной характеристики (вторая категория) 
реки Уренёк, проходящей по с. Теньковка Карсунского района (исходные данные 
для разработки проектно-сметной документации на строительство 
газопровода среднего и низкого 
давления в с.Теньковка 
Карсунского района) 
	14,63879
	-
	-
	14,63879
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34.
	Монтаж внутридомового газового оборудования по адресу: п. ЧНФ 
ул. Фабричная, д. 20
	83,69563
	-
	-
	-
	83,69563
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35.
	Погашение кредиторской задолженности за проведение государственной экспертизы инженерных изысканий на объект капитального строительства «Внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Краснополка»
	197,08589
	-
	-
	197,08589
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36.
	Строительно-монтажные работы по строительству фасадного газопровода жилого дома № 8 по ул. Тельмана, 
р.п. Карсун Карсунского района
	27,376
	-
	-
	-
	27,376
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37.
	Разработка проектной документации: «Техническое перевооружение сети газоснабжения филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» в с. Большое Нагаткино с установкой дополнительного газоисп. оборудования по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 22»
	57,0
	-
	-
	-
	57,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38.
	Газификация муниципального жилого фонда в Карсунском городском поселении
	97,986
	-
	-
	-
	97,986
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	39.
	Пуско-наладочные работы по газоснабжению жилого дома по адресу 
п. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 20
	7,66762
	-
	-
	-
	7,66762
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	40.
	Проведение технического надзора по 

газоснабжению жилого дома по адресу 
п. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 20
	4,93642
	-
	-
	-
	4,93642
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41.
	Газоснабжение жилого дома по адресу п. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 20
	19,48534
	-
	-
	-
	19,48534
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42.
	Монтаж отопления муниципального жилого фонда в Карсунском городском поселении
	112
	-
	-
	-
	112
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	43.
	Монтаж отопления муниципального жилого фонда р.п. Карсун, ул. Тельмана, д. 8
	71,593
	-
	-
	-
	71,593
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	44.
	Пуско-наладочные работы по объекту: газоснабжение жилого дома по ул. Тельмана, д. 8 в р.п. Карсун, Карсунского района Ульяновской области
	36,56193
	-
	-
	-
	36,56193
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	45.
	Погашение кредиторской задолженности за инженерно-геологические работы по объекты «Газопровод высокого давления 
с. Теньковка Карсунского района»
	19,594
	-
	-
	19,594
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	46.
	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнения (определения радиационной обстановки) по проекту газопровод высокого, среднего, низкого давления  с. Краснополка
	29,05632
	-
	-
	29,05632
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	47.
	Проведение экспертизы сметной документации на газификацию здания городской бани, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, 
д. 22
	15,0
	-
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	-
	-

	48.
	Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 248189 от 21.02.2014 Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления с.Краснополка Карсунского района
	76,70592
	-
	-
	-
	-
	76,70592
	-
	-
	-
	-
	-

	49.
	Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 226499 от 23.12.2013 Инженерные изыскания газопровода высокого давления с.Теньковка
	965,45393


	-
	-
	-
	-
	450,0
	-
	515,45393
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	50.
	Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 09 от 26.09.2013 Инженерные изыскания внутрипоселкового газопровода с.Теньковка
	260,0
	-
	-
	-
	
	260,0
	-
	-
	-
	-
	-

	51.
	Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 202755 от 07.10.2013 Инженерные изыскания внутрипоселкового газопровода средненго и 

низкого давления с.Б.Поселки
	1320,65814
	-
	-
	-
	-
	660,0
	-
	732,74291
	-
	-
	-

	52.
	Проверка  достоверности сметной 
стоимости объекта капитального строительства межпоселкового 
газопровода высокого давления 
с.Краснополка договор № 137-375ДС от 17.12.2015
	10,9515
	-
	-
	-
	-
	10,9515
	-
	-
	-
	-
	-

	53.
	Газоснабжение котельной для отопления административного здания в 
р.п. Карсун, ул. Тельмана, д. 10
	0,82788
	-
	-
	-
	-
	
	0,82788
	-
	-
	-
	-

	54.
	Устройство отопления в муниципальном казенном образовательном учреждении «Центр дополнительного образования»
	2,58162
	-
	-
	-
	-
	2,58162
	-
	-
	-
	-
	-

	55.
	Техническое перевооружение сети газоснабжения филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпромгазораспределение Ульяновск» в 
с. Б.Нагаткино с установкой газоиспользующего оборудования по адресу: Ульяновская обл., 
р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 22
	16,36385
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	6,36385
	-
	-

	56.
	Техническое перевооружение котельной административного здания по адресу: 
р.п. Карсун, ул. Тельмана, д. 10
	8,647
	-
	-
	-
	-
	-
	7,72322
	-
	0,92378
	-
	-

	57.
	Проведение технического надзора 
по объекту: газоснабжение 
котельной «Городской бани», 
расположенной по адресу: 
ул. Гусева, д. 22, р.п. Карсун, 
Карсунского района, Ульяновской области
	7,97163
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,97163
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	58.
	Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта: 
«Техническое перевооружение сети газоснабжения филиала 

ООО «Газпром газораспределение» 
в с. Большое Нагаткино с установкой газоиспользующего оборудования по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Карсун,  
ул. Гусева, д. 22»
	20,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,0
	-
	-

	59.
	Пуско-наладочные работы в котельной, расположенной по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун  ул. Гусева, д. 22»
	55,226
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	55,226
	-
	-

	60.
	Газоснабжение административного здания по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Карсун,  ул. Гусева, д. 69
	2,867
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,867
	-
	-

	61.
	Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации муниципальное образование Урено-Карлинское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области
	492,33635
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	442,33635
	-
	186,9065
	-

	62.
	Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации муниципальное образование Вальдиватское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области
	187,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	177,5
	-
	10
	-

	63.
	Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации муниципальное образование Новопогореловское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	55,16876
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	64.
	Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации муниципальное образование Горенское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области
	60,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,5
	-
	-
	-

	65.
	Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации муниципальное образование Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области
	159,66365
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54,66365
	-
	152,92474
	-

	66.
	Ремонт системы отопления и водоснабжения в здании бани р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 22
	111,24109
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	111,24109
	-
	-

	67.
	Установка вентиляции и освещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун
	0,3412
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3412
	-
	-

	68.
	Пусконаладочные работы по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун
	1,9527
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,9527
	-
	-

	69.
	Установка трубопровода ВК по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун
	0,83010
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,83010
	-
	-

	70.
	Установка электрооборудования по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун
	1,1359
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,1359
	-
	-

	71.
	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Краснополка
	69,70794
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	69,70794
	-
	-
	-

	72.
	Установка дымовой трубы в котельной, расположенной по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 22
	39,975
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39,975
	-
	-

	73.
	Технадзор: газоснабжение административного здания по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун,  ул. Гусева, д. 69
	4,76733
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,76733
	-
	-

	74.
	Проведение экспертизы по объекту: Межпоселковый газопровод высокого давления с. Краснополка
	93,338
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	93,338
	-
	-
	-

	75.
	Ремонт системы отопления квартиры многоквартирного жилого дома, по адресу: р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 25, кв. 3
	47,74983
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47,74983
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	76.
	Ремонт системы отопления в здании бани р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 22
	231,04288
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	231,04288
	-
	-

	77.
	Газоснабжение административного здания в р.п. Карсун ул. Гусева д. 69 (сантехнические работы)
	94,569
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	94,569
	-
	-

	78.
	Проверка сметной документации на ремонт системы отопления в здании бани р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 22
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-

	79.
	Установка опорных стоек под газовую трубу у многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: р.п.Карсун, ул.Куйбышева, д. 19
	36,85502
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36,85502
	-
	-

	80.
	Технический надзор за строительством внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления с.Краснополка Карсунского района Ульяновской области 
	78,62836
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	78,62836
	-

	81.
	Погашение неустойки по исполнительному листу АС №004093811 от 24.11.2014
	109,78135
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	109,78135
	-

	82.
	Пуско-наладочные работы межпоселковый и внутрипоселковый газопровод в с.Краснополка
	51,56836
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51,56836
	-

	83.
	Врезка и пуск газа в газопровод с.Краснополка, Карсунского района
	88,70296
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88,70296
	-

	84.
	Проектные работы по объекту: Внутрипоселковый газопровод в с.Краснополка
	25,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,0
	-

	85.
	Страхование гражданской ответственности владением опасного объекта: газопровод с.Краснополка
	16,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,5
	-

	86.
	Оплата комплектующих «Тройник 2»
	8,475
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,475
	-

	87.
	Технический надзор за объектом: газопровод с.Краснополка Карсунского района
	48,84091
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48,84091
	-

	88.
	Авторский надзор строительства объекта: Внутрипоселковый газопровод в с.Краснополка
	31,166
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,166
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	89.
	Очистка и наращивание пластин теплообменника в котельной, расположенной по адресу: р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 22
	48,811
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48,811

	90.
	Ремонт системы отопления в квартире (находящаяся в муниципальной
собственности ) по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, п. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 20, кв. 7
	52,83273
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52,83273

	91.
	Установке опорных стоек под газовую трубу у многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу; Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 21
	11,15358
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,15358

	92.
	Ремонт системы отопления в квартире (находящаяся в муниципальной
собственности ) по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, п. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 20, кв. 6
	81,78183
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	81,78183

	ИТОГО
	10964,7569
	400
	590,40772
	284,864
	2029,27468
	1550,74904
	1273,70203
	2524,38983
	877,66515
	870,51294
	553,69097
	


________________».
__________________________

