7

                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

         к постановлению администрации

  муниципального образования

          «Карсунский район»

 














          Ульяновской области

     oт 12 декабря 2019 г. № 720
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Карсунское городское   поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2020 годы

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей
	Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе по источникам финансирования*
	

	
	
	
	Всего
	Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Средства областного бюджета Ульяновской области
	Средства бюджета муниципального образования
	Средства собственников помещений в многоквартирном доме
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2018 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2019 год

	1.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Тельмана, д. 1
	Ремонт крыши
	1681037,92
	0
	0
	0
	1681037,92
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	81890,0
	0
	0
	0
	81890,0
	IV квартал 2019 года

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	1364085,6
	0
	0
	0
	1364085,6
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт  и утепление фасада
	66450,0
	0
	0
	0
	66450,0
	IV квартал 2019 года

	2.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Тельмана,  д. 2
	Ремонт крыши
	1630333,76
	0
	0
	0
	1630333,76
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	79420,0
	0
	0
	0
	79420,0
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт  и утепление фасада
	63750,0
	0
	0
	0
	63750,0
	IV квартал 2019 года

	3.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Тельмана, д. 3
	Ремонт крыши
	1688838,56
	0
	0
	0
	1688838,56
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	82270,0
	0
	0
	0
	90470
	IV квартал 2019 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	1376402,4
	0
	0
	0
	1376402,4
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт  и утепление фасада
	67050
	0
	0
	0
	67050
	IV квартал 2019 года

	4.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 16
	Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением
	63900,00
	0
	0
	0
	63900,00
	IV квартал 2019 года

	
	
	Ремонт фасада с утеплением
	1311739,20
	
	
	
	1311739,20
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	79230,00
	0
	0
	0
	79230,00
	IV квартал 2019 года

	
	
	Ремонт крыши
	1626433,44
	0
	0
	0
	1626433,44
	IV квартал 2019 года

	5.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 18
	Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
	6800,00
	0
	0
	0
	6800,00
	IV квартал 2019 года

	
	
	Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения
	139590,40
	0
	0
	0
	139590,40
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением
	88500,00
	0
	0
	0
	88500,00
	IV квартал 2019 года

	
	
	Ремонт фасада с утеплением
	1816728,00
	0
	0
	0
	1816728,00
	IV квартал 2019 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
	8800,00
	0
	0
	0
	8800,00
	IV квартал 2019 года

	
	
	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
	180646,40
	0
	0
	0
	180646,40
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	3250,00
	0
	0
	0
	3250,00
	IV квартал 2019 года

	
	
	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	66716,00
	0
	0
	0
	66716,00
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	104500,00
	0
	0
	0
	104500,00
	IV квартал 2019 года

	
	
	Ремонт крыши
	2145176,00
	0
	0
	0
	2145176,00
	IV квартал 2019 года

	6.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Куйбышева,

д. 64
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	112290,00
	0
	0
	0
	112290,00
	IV квартал 2019 года

	
	
	Ремонт крыши
	2305089,12
	0
	0
	0
	2305089,12
	IV квартал 2019 года

	7.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Лермонтова,

д. 7
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	133000,00
	0
	0
	0
	133000,00
	IV квартал 2019 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Ремонт крыши
	2730224,00
	0
	0
	0
	2730224,00
	IV квартал 2019 года

	8.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Саратовская,

д. 88
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	86260,0
	0
	0
	0
	86260,0
	IV квартал 2019 года

	
	
	Ремонт крыши
	1770745,28
	0
	0
	0
	1770745,28
	IV квартал 2019 года

	9.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Тельмана, д. 6
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	72200,0
	0
	0
	0
	72200,0
	IV квартал 2019 года

	10.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Ленина, д. 1
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	74100,0
	0
	0
	0
	74100,0
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт  и утепление фасада
	57000,0
	0
	0
	0
	57000,0
	IV квартал 2019 года

	11.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 28
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	45600,0
	0
	0
	0
	45600,0
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт  и утепление фасада
	45000,0
	0
	0
	0
	45000,0
	IV квартал 2019 года

	12.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Маяковского,

д. 34
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	100130,0
	0
	0
	0
	100130,0
	IV квартал 2019 года

	13.
	Карсунский р-н,

пос. ЧНФ,

ул. Фабричная, д. 3
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	74100
	0
	0
	0
	74100
	IV квартал 2019 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт системы электроснабжения
	2600
	0
	0
	0
	2600
	IV квартал 2019 года

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт и утепление фасада
	54000
	0
	0
	0
	54000
	IV квартал 2019 года

	14.
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 23
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	133000
	0
	0
	0
	133000
	IV квартал 2019 года

	ИТОГО
	23627076


	0
	0
	0
	23627076


	

	2020 год

	1.
	Карсунский р-н,
п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 3
	Ремонт крыши
	1521124,7
	0
	0
	0
	1521124,7
	IV квартал 2020 года

	
	
	Ремонт фасада с утеплением
	1108511,9
	0
	0
	0
	1108511,9
	IV квартал 2020 года

	2.
	Карсунский р-н,
р.п.  Карсун,

ул. Гусева, д. 23
	Ремонт крыши
	2730223,98
	0
	0
	0
	2730223,98
	IV квартал 2020 года

	3.
	Карсунский р-н,
р.п.  Карсун,

ул. Гусева, д. 28
	Ремонт крыши
	936076,79
	0
	0
	0
	936076,79
	IV квартал 2020 года

	4.
	Карсунский р-н,
р.п.  Карсун,

ул. Ленина, д. 1
	Ремонт крыши
	1521124,7
	0
	0
	0
	1521124,7
	IV квартал 2020 года

	5.
	Карсунский р-н,
р.п.  Карсун, 
ул. Маяковского, д. 4
	Ремонт крыши
	2055468,62
	0
	0
	0
	2055468,62
	IV квартал 2020 года

	6.
	Карсунский р-н,
р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, д. 6
	Ремонт крыши
	1482121,59
	0
	0
	0
	1482121,59
	IV квартал 2020 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИТОГО
	11354652,28


	0
	0
	0
	11354652,28


	

	ВСЕГО
	34981728,28
	0
	0
	0
	34981728,28
	


______________
