3

                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                        
                                                                                                               к постановлению администрации

              муниципального образования

           «Карсунский район»

           Ульяновской области

  от___________ № ______
Расчёт стоимости работ и услуг к краткосрочному плану реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	Объём работ в соответствии с единицами измерения
	Единицы измерения
	Предельная стоимость за ед. измерения (руб.)
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей

	
	
	
	
	
	
	в том числе
	Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	
	
	
	
	
	
	Строительно-монтажные работы (руб.)
	Подготовка проектной документации (руб.)
	Строительный надзор (руб.)
	Экспертиза сметной документации (руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2021 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Кирова, д.1
	Ремонт крыши
	950
	м²
	3800
	3610000,0
	180500
	77254
	18050
	3885804

	
	
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	150
	м.п
	1700
	255000
	12750
	5457
	1275
	274482

	
	
	ремонт системы водоотведения
	150
	м.п
	2200
	330000
	16500
	7062
	1650
	355212

	2
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 5
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	970
	м²
	3800
	-
	184300
	-
	18430
	202730

	3
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 19
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	940
	м²
	3800
	-
	178600
	-
	17860
	196460

	4
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Дзержинского, д. 23
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	660
	м²
	3800
	-
	125400
	-
	12540
	137940

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт и утепление фасада
	720
	м²
	3000
	-
	108000
	-
	10800
	118800

	5
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Ульянова,

д. 33
	Ремонт крыши
	460
	м²
	3800
	1748000
	87400
	37407,2
	8740
	1881547,2

	6
	Карсунский р-н, п.Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д.1
	Ремонт крыши
	660
	м²
	3800
	2508000
	125400
	53671,2
	12540
	2699611,2

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	720
	м²
	3000
	2160000
	108000
	46224
	10800
	2325024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 53
	Разработка проектной документации на ремонт и утепление фасада
	750
	м²
	3000
	-
	112500
	-
	11250
	123750

	8
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Саратовская, д. 94
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	940
	м²
	3800
	-
	178600
	-
	17860
	196460

	9
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Маяковского, д. 41
	Разработка проектной документации на ремонт и утепление фасада
	720
	м²
	3000
	-
	108000
	-
	10800
	118800

	10
	Карсунский р-н,

п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д.37
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	1200
	м²
	3800
	-
	228000
	-
	22800
	250800

	ВСЕГО
	
	
	
	
	10611000
	1753950
	227075,4
	175395
	12767420,4

	2022 год

	1
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 5
	Ремонт крыши
	970
	м²
	3800
	3686000
	-
	78880,4
	-
	3764880,4

	2
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 19
	Ремонт крыши
	940
	м²
	3800
	3572000
	-
	76441
	-
	3648441

	3
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Саратовская, д. 94
	Ремонт крыши
	940
	м²
	3800
	3572000
	-
	76440,8
	-
	3648440,8

	4
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Маяковского, д. 41
	Разработка проектной документации на ремонт и утепление фасада
	720
	м²
	3000
	2160000
	-
	46224
	-
	2206224

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ВСЕГО


	
	
	
	
	12990000
	0
	277986,2
	
	13267986,2

	2023 год

	1
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Дзержинского, д. 23
	Ремонт крыши
	660
	м²
	3800
	2508000
	-
	53671,2
	-
	2561671

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	720
	м²
	3000
	2160000
	-
	46224
	-
	2206224

	2
	Карсунский р-н, р.п. Карсун,

ул. Гусева

д. 53
	Ремонт фасада
	750
	м²
	3000
	2250000
	-
	48150
	-
	2298150

	3
	Карсунский р-н,

п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 37
	Ремонт крыши
	1200
	м²
	3800
	4560000
	-
	97584
	-
	4657584

	ВСЕГО
	
	
	
	
	11478000
	-
	245629,2
	-
	11723629

	ИТОГО
	
	
	
	
	35079000
	1753950
	750690,8
	175395
	37759035,6


______________    
