2

                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

               постановлению администрации

      муниципального образования

              «Карсунский район»

 














             Ульяновской области

          от 16 февраля 2021 г. № 78 

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
          многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

Карсунское городское  поселение Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы

	№ п/п
	Адрес 
многоквартирного дома
	Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному
 ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей
	Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по 
капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	в том числе по источникам финансирования*
	

	
	
	
	Всего
	Средства Государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
	Средства областного бюджета Ульяновской 
области
	Средства бюджетов муниципальных образований
	Средства 
собственников помещений в многоквартирном доме
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Карсунский р-н,      п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши
	137940
	-
	-
	-
	137940
	2021 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.
	Карсунский р-н,     п. Чулочно-Носочной-Фабрики, ул. Фабричная, д. 1
	Ремонт крыши
	2561671,2
	-
	-
	-
	2561671,2
	2022 год

	3.
	Карсунский р-н,   р.п. Карсун,          ул. Дзержинского, д. 23
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши
	137940
	-
	-
	-
	137940
	2021 год

	4.
	Карсунский р-н,   р.п. Карсун, 
ул. Дзержинского, д. 23
	Ремонт крыши
	2561671,2
	-
	-
	-
	2561671,2
	2022 год

	5.
	Карсунский р-н,   р.п. Карсун, ул. Саратовская, д. 94
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши
	196460
	-
	-
	-
	196460
	2021 год

	6.
	Карсунский р-н,   р.п. Карсун, ул. Саратовская, д. 94
	Ремонт крыши
	3648440,8
	
	
	
	3648440,8
	2023 год

	7.
	Карсунский р-н,      п. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 37
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши
	250800
	-
	-
	-
	250800
	2021 год

	8.
	Карсунский р-н,     п. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 37
	Ремонт крыши
	4657584
	-
	-
	-
	4657584
	2022 год

	ВСЕГО
	14152507,2


	-
	-
	-
	14152507,2


	-

	в том числе 2021 год
	723140
	-
	-
	-
	723140
	-

	2022 год
	9780926,4
	-
	-
	-
	9780926,4
	-

	2023 год


	3648440,8
	-
	-
	-
	3648440,8
	-


______________
