2

                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

         к постановлению администрации

  муниципального образования

          «Карсунский район»

 














          Ульяновской области

      от 22 июня 2021 г.  №  340
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в           многоквартирных  домах, расположенных на территории муниципального образования Карсунское городское  поселение Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей
	Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	в том числе по источникам финансирования*
	

	
	
	
	Всего
	Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Средства областного бюджета Ульяновской области
	Средства бюджетов муниципальных образований
	Средства собственников помещений в многоквартирном доме
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, ул. Маяковского, д. 41
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада
	124740
	-
	-
	-
	124740
	2021 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун,
 ул. Маяковского, д. 41
	Ремонт фасада
	2316535,2
	-
	-
	-
	2316535,2
	2022 год

	3.
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, 
ул. Дзержинского, 
д. 23
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши
	137940
	-
	-
	-
	137940
	2021 год

	4.
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23
	Ремонт крыши
	2561671,2
	-
	-
	-
	2561671,2
	2022 год

	5.
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, ул. Саратовская, д. 94
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши
	196460
	-
	-
	-
	196460
	2021 год

	6.
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, ул. Саратовская, д. 94
	Ремонт крыши
	3648440,8
	
	
	
	3648440,8
	2023 год

	7.
	Карсунский р-н, 
п. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 37
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши
	257400
	-
	-
	-
	257400
	2021 год

	8.
	Карсунский р-н, 
п. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 37
	Ремонт крыши
	4780152
	-
	-
	-
	4780152
	2022 год

	ВСЕГО
	14023339,2
	
	
	
	14023339,2
	-

	в том числе 2021 год
	716540
	
	
	
	716540
	-

	2022 год
	9658358,4
	
	
	
	9658358,4
	-

	2023 год


	3648440,8
	
	
	
	3648440,8
	-


______________
