**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2022 годы»**

**1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, преду­смотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Кар­сунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Кар­сунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020 г. 29.12.2121 № 83.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2022 годы» в 2021 году предусмотрено 75 157 540,30 тыс.руб., из них:

6 081 377,16 тыс. руб. бюджет муниципального образования Карсунское го­род­ское поселение, в том числе: за счёт средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение, за средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области источниками которых являются субсидии областного бюджета в размере 20 205 930,18 тыс. руб.;

7864924,52 тыс. руб. бюджет муниципального образования «Карсунский район»; в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования «Карсунский район», за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» источниками которых являются субсидии областного бюджета в размере 41 005 308,44 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансиро­вания приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам**

**финансирова­ния**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый рас­ход  (тыс. руб.) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства областного бюджета | 41 005 308,44 | 41 005 308,44 | 100 |
| Средства местного бюджета ( за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области) | 7 864 924,52 | 7 864 924,52 | 100 |
| Средства местного бюджета ( за счёт средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области) | 6 081 377,16 | 6 081 377,16 | 100 |

**2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗ­РЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Программа: «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2022 годы».

Основные мероприятия:

-Ремонт дорог;

-Ремонт тратуаров;

-Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по выполнению(содержание автомобильных дорог местного значения);

Ставились следующие задачи:

- Все поставленные задачи по муниципальной программе были выполнены.

В ходе реализации программы: «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2022 годы» за 2021 год, были выполнены следующие задачи:

- Произвели ремонт 42 автомобильных дороги: в р.п. Карсун по следующим адресам: ул. Максима Горького, ул. Маяковского, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Пугачева, ул. Пушкина, ул. Набережная Барыша, д. Пески ул. 50 лет Октября, с. Краснополка ул. Молодежная, ул. Заречняя, ул. Анисимова, ул. Северная, ул. Ст. Разина, с. Уразовка ул. Чурапан, с. Сосновка ул. Фрунзе, с. Теньковка ул. ул. Тенистая, с. Баз. Урень ул. Базарная, ул. Стрелецкая, с. Белозерье ул. Совхозный Поселок, с. Теньковка ул. Молодежная, с. Теньковка ул. Дальняя, с. Бол. Поселки ул. Луговая, с. Тат. Голышевка ул. Центральняя, ул. Вишневая, с. Беловодье ул. Советская, с. Рус. Голышевка ул. Полевая, с. Тат.Голышевка ул. Победы, с. Котяково подъезд к кладбищам,д. Стрелецкая ул. Стрелецкая, с. Усть-Урень ул. Совхозный Поселок,с. Нагаево ул. Школьная ,ул. Центральная.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципаль­ной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено­вание основ­ного ме­роприя­тия, кон­троль­ного со­бытия про­граммы | Ответ­ственный исполни­тель | Результат реализации мероприя­тия (крат­кое описа­ние) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неиспол­нения меро­приятий |
| начала реали­за­ции | оконча­ния ре­али­зации | начала реали­за­ции | оконча­ния реа­лиза­ции | запланиро­ванные | достигну­тые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | Программа «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2022 годы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основные мероприя­тия: Содержание сети автмобильных дорог местного значения | | | | | | | | | |
| 1.2 |  |  |  | 01.05.22 | 01.11.22 | 01.05.22 | 01.11.22 |  |  |  |
| 1.3. | Основные мероприятия: Ремонт дорог | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 01.05.22 | 01.11.22 | 01.05.22 | 01.11.22 |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ**

**ИСПОЛНИТЕ­ЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ**

**ПРОГРАММУ**

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1 | Постановление Администрации 182 от 31.03.2021 | Уточнение объема финансирования (передвижка внутри программы) |
| 2 | Постановление Администрации 411 от 21.07.2021 | Уточнение объема финансирования (передвижка внутри программы) |
| 3 | Постановление Администрации 804 от 28.12.2021 | Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2022 и 2023 годы) |

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИ­ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 6081,37716 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) ремонт дорог, и тратуаров в р.п. Карсун и сельских поселений;

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова­ние про­граммы | Мероприя­тия, вхо­дящие в план ме­роприятий про­граммы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоен­ных средств и причины их не освое­ния (по ис­точни­кам финансиро­вания |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |  | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское город-ское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2022 годы ма | Ремонт дорог Бюджет муниципального образования «Карснуский район» | 54951,61012 |  | 41005,30844 | 13946,30168 | 54951,61012 |  | 41005,30844 | 13946,30168 | (+/-) |

**5.Оценка эффективности реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм. |  | | |
| Значение индикаторов Отчетный год | | Отклонение от планового значения (%) |
| план | факт |
|  |
| Название муниципальной программы | | | | | |
| Программа  «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское город-ское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2022 годы | | | | | |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих норативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Ед. | 26 | 26 | 100 |
| 1.3 | Сокращение количества дорожно- транспортных проишествий с пострадавшими, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Ед. | 9 | 9 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 100 |

**Целями Программы** **является на 2022 год:**

-Ремонта дорог и тратуаров;

р.п. Карсун ул. Лебедева, ул. Котельникова, ул. Горького, ул. Денисова, ул. Ломоносова, ул. Садовая, ул. Некрасова, ул. Гагарина, ул. Казацкая, с. Сосновеа ул. Ульянова, ул. Урицкого, с. Белозерье ул. Верхняя Околица, с. Урено-Карлинское ул. Конечная, пер. Холмогорский, ул. Полевая, с. Теньковка ул. Дальная, с. Рус. Горенки ул. Советская. С. Беловодье ул. Советская, с. Усть-Урень ул. Окрайная, с. Сухой Карсун ул. Первомайская, с, Нагаево ул. Центральная.

Ведущий специалист отдела ТЭР И ЖКХ

МО «Карсунский район» В.В.Романов