2

	УТВЕРЖДЕНО



	постановлением администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

	22.08.2012 №809


                                            
План мероприятий

по внедрению федеральной государственной информационной системы «Электронная демократия» при осуществлении администрацией муниципального образования «Карсунский район» отдельных полномочий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1.
	Создание Электронного служебного кабинета в системе электронной демократии
	
	

	1.1.
	Определение из числа сотрудников администрации муниципального образования "Карсунский район» лица, ответственного за создание ЭСК в системе электронной демократии
	15.03.2012 г
	Кузнецов С.Ю.

	1.2.
	Создание ЭСК администрации муниципального образования «Карсунский район» в системе электронной демократии
	15.03.2012 г
	Зуборев Я.А..

	2.
	Интеграция официальных интернет ресурсов муниципального образования «Карсунский район» с системой электронной демократии
	
	

	2.1.
	Определение официальных интернет ресурсов администрации муниципального образования «Карсунский район», на которых будет размещен раздел системы электронной демократии
	16.03.2012 г.
	Зуборев Я.А.

	2.2.
	Размещение раздела системы электронной демократии на официальных интернет ресурсах администрации муниципального образования «Карсунский район»
	16.03.2012 г.
	Зуборев Я.А.

	3.
	Интеграция системы электронной демократии с системой электронного документооборота
	19.03.2012 г.
	Кузнецов С.Ю.

	4.
	Обеспечение использования системы электронной демократии при осуществлении отдельных полномочий
	
	

	4.1.
	Определение должностных лиц администрации муниципального образования «Карсунский район», которые при осуществлении отдельных полномочий будут работать с системой электронной демократии
	16.03.2012 г.
	Кузнецов С.Ю.

	4.2.
	Регистрация должностных лиц администрации муниципального образования «Карсунский район», которые при осуществлении отдельных полномочий будут работать с системой электронной демократии, в ЭСК
	23.03.2012
	Зуборев Я.А.

	4.3.
	Внесение изменений в должностные обязанности должностных лиц администрации муниципального образования «Карсунский район», которые при осуществлении отдельных полномочий будут работать с системой электронной демократии
	16.03.2012 г.
	Кузнецов С.Ю.

Решетникова Е.И.

Ларина Е.В.


